Fecha: 03 de marzo de 2020.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 03/2020”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones.- ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Suipacha 150, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que, habiendo agotado los recursos económicos asignados, el área técnica correspondiente solicitó una ampliación de tres (3) rendiciones adicionales de quinientas mil.- (500.000) unidades de compra, las cuales fueron otorgadas mediante Res. Pres. CAG y MJ Nº 80/2019.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos consistentes en tareas preliminares consistentes en replanteo, limpieza periódica, limpieza final de obra, obrador, cercos y andamios, seguros, ayuda a gremios: éstas tareas se corresponde con trabajos preliminares a considerar por la empresa, en función que las contratistas que intervienen, poseen su propia ayuda de gremio, personal para realizar la limpieza, ingreso de materiales, fletes y acarreos etc. Así mismo se destaca que la independencia en cuanto al desarrollo de los trabajos que se asignen por este contrato, se ve un tanto comprometido en lo que hace a la logística de ingreso y egreso de materiales y extracción de escombros, ya que se están desarrollando actividades que absorben mucho tiempo y espacio en la vía pública. Las tareas de piso técnico en cuanto a materia de extracción de escombros ocupan toda la noche, por lo que la extracción de su producido deberá ser consensuada con la empresa PMP Construcciones S.A. para no generar inconvenientes; instalación eléctrica: Instalación, Iluminación, tomas comunes, línea separada con sus protecciones completas en sala de tableros. Este circuito será reforzado (4 mm. mínimo), instalación, luz de emergencia y señalética, instalación por bandeja del segundo piso, donde corren bandejas para energía eléctrica 220 Volt y bandejas para corrientes débiles. No se pueden mezclar instalaciones ni cruces sin elemento de separación, instalación, sistema de video, según requerimientos de la empresa subcontratista y de la Dirección General de Informática, instalación cañería vacía para datos y telefonía, según requerimientos de la empresa subcontratista y de la Dirección General de Informática, provisión y colocación de artefactos de led  iluminación (100 x 100 mm. y 600 x 600 mm) Salas de Audiencias y accesorios (llaves y tomas), provisión y colocación de artefactos de led  exteriores (100 x 100 mm. y 600 x 600 mm) patio contra frente, según muestras aprobadas, provisión y colocación de artefactos de led para luz de emergencia (60 led 8 hs. de autonomía) y señalética, ídem punto anterior, provisión cañerías vacías para colocación de cámaras se seguridad, cámaras de monitoreo de juicios, circuito cerrado de televisión, proyectores etc., provisión y Colocación de Tableros seccionales, los tableros seccionales tendrán todas las protecciones en función del proyecto de iluminación que deberán presentar para su aprobación, mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: LP Obras S.R.L., quien cotizó la suma de pesos tres millones setecientos quince mil.- ($ 3.715.000.-) IVA incluido, a la firma C.U.I. S.R.L., quien cotizó la suma de pesos tres millones quinientos veintisiete mil trescientos.- ( $ 3.527.300.-) IVA incluído, y a la firma Belgrano 508 S.A. quien cotizó la suma de pesos tres millones ochocientos cincuenta mil.- ( $ 3.850.000.-) IVA incluido.

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma C.U.I. S.R.L., debía seleccionarse por tratarse de la adjudicataria de trabajos previos y de la oferta económica más conveniente

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos tres millones quinientos veintisiete mil trescientos.- ( $ 3.527.300.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L., por los trabajos anteriormente descriptos.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos tres millones quinientos veintisiete mil trescientos.- ( $ 3.527.300.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L., por los trabajos consistentes en tareas preliminares consistentes en replanteo, limpieza periódica, limpieza final de obra, obrador, cercos y andamios, seguros, ayuda a gremios: éstas tareas se corresponde con trabajos preliminares a considerar por la empresa, en función que las contratistas que intervienen, poseen su propia ayuda de gremio, personal para realizar la limpieza, ingreso de materiales, fletes y acarreos etc. Así mismo se destaca que la independencia en cuanto al desarrollo de los trabajos que se asignen por este contrato, se ve un tanto comprometido en lo que hace a la logística de ingreso y egreso de materiales y extracción de escombros, ya que se están desarrollando actividades que absorben mucho tiempo y espacio en la vía pública. Las tareas de piso técnico en cuanto a materia de extracción de escombros ocupan toda la noche, por lo que la extracción de su producido deberá ser consensuada con la empresa PMP Construcciones S.A. para no generar inconvenientes; instalación eléctrica: Instalación, Iluminación, tomas comunes, línea separada con sus protecciones completas en sala de tableros. Este circuito será reforzado (4 mm. mínimo), instalación, luz de emergencia y señalética, instalación por bandeja del segundo piso, donde corren bandejas para energía eléctrica 220 Volt y bandejas para corrientes débiles. No se pueden mezclar instalaciones ni cruces sin elemento de separación, instalación, sistema de video, según requerimientos de la empresa subcontratista y de la Dirección General de Informática, instalación cañería vacía para datos y telefonía, según requerimientos de la empresa subcontratista y de la Dirección General de Informática, provisión y colocación de artefactos de led  iluminación (100 x 100 mm. y 600 x 600 mm) Salas de Audiencias y accesorios (llaves y tomas), provisión y colocación de artefactos de led  exteriores (100 x 100 mm. y 600 x 600 mm) patio contra frente, según muestras aprobadas, provisión y colocación de artefactos de led para luz de emergencia (60 led 8 hs. de autonomía) y señalética, ídem punto anterior, provisión cañerías vacías para colocación de cámaras se seguridad, cámaras de monitoreo de juicios, circuito cerrado de televisión, proyectores etc., provisión y Colocación de Tableros seccionales, los tableros seccionales tendrán todas las protecciones en función del proyecto de iluminación que deberán presentar para su aprobación, mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Informar que conforme la Comunicación - Instructivo Pres. CAGyMJ Nº 01/2019  Art. 1:1 el proveedor se encuentra inscripto en el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) y se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.2 por tratarse de  bienes inventariables.

Artículo 5º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 03/2020”