Fecha: 10 de octubre de 2019.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 02/2019”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones. ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Av. Pedro de Mendoza 2689, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos referidos a la instalación de equipos de climatización consistentes en: Item A.- Equipos Acondicionadores: provisión de un sistema VRV f marca Daikin del tipo Heat Pump de acuerdo al siguiente detalle: cuatro (4) BRC1C62-9 control remoto alámbrico (VRV común) ; tres (3) BYCQ12SEAF frente decorativo; uno (1) FXAQ20PVE unidad interior de pared; uno (1) FXFQ32AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; dos (2) FXFQ50AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; tres (3) KHRP26A22T9 refnet joint para hp; uno(1) RXYMQ6AVE unidad exterior VRV small de 6hp, Item B.- instalación complementaria, sistemas de cañerías de interconexión; provisión y montaje de cañerías de cobre electrolítico soldadas con soldadura fuerte de plata con barrido de nitrógeno; caños en tiras rígidas con espesores aptos para trabajar con las presiones aprobadas según pliego; provisión y montaje de aislación de espuma elastomérica de 13 mm de espesor tipo K-flex ó similar; provisión y montaje de soportes para la cañería realizados con riel Olmar y varillas roscadas abrocados a la losa; las cañerías irán sujetadas mediante grampas Olmar; provisión e instalación de cañerías de condensado construidas en caños plástico tigre (solo chicoteo); provisión y montaje de cañería y cable de comunicación interna de equipos; provisión y montaje de bandejas de chapa para protección de cañerías y cableados a la intemperie; puesta en marcha y regulación; puesta en marcha y regulación del sistema; provisión y montaje de gas refrigerante R-410; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: Climarq Climatización; quien no cotizó, la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L., quien cotizó la suma de pesos dos millones trescientos ochenta.- ($ 2.380.000.-) IVA incluido, a la firma Escala Climática S.R.L., quien cotizó la suma de pesos una millón novecientos sesenta y un mil trecientos cuarenta y uno.- ($ 1.961.341.-) IVA incluido y a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. quien cotizó la suma de pesos un millón ochocientos trece mil ciento doce.- ( $ 1.813.112.-) IVA incluído.

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. debía seleccionarse por tratarse de la oferta económica más conveniente.

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos un millón ochocientos trece mil ciento doce.- ( $ 1.813.112.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por los trabajos referidos a la instalación de equipos de climatización consistentes en: Item A.- Equipos Acondicionadores: provisión de un sistema VRV f marca Daikin del tipo Heat Pump de acuerdo al siguiente detalle: cuatro (4) BRC1C62-9 control remoto alámbrico (VRV común) ; tres (3) BYCQ12SEAF frente decorativo; uno (1) FXAQ20PVE unidad interior de pared; uno (1) FXFQ32AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; dos (2) FXFQ50AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; tres (3) KHRP26A22T9 refnet joint para hp; uno(1) RXYMQ6AVE unidad exterior VRV small de 6hp, Item B.- instalación complementaria, sistemas de cañerías de interconexión; provisión y montaje de cañerías de cobre electrolítico soldadas con soldadura fuerte de plata con barrido de nitrógeno; caños en tiras rígidas con espesores aptos para trabajar con las presiones aprobadas según pliego; provisión y montaje de aislación de espuma elastomérica de 13 mm de espesor tipo K-flex ó similar; provisión y montaje de soportes para la cañería realizados con riel Olmar y varillas roscadas abrocados a la losa; las cañerías irán sujetadas mediante grampas Olmar; provisión e instalación de cañerías de condensado construidas en caños plástico tigre (solo chicoteo); provisión y montaje de cañería y cable de comunicación interna de equipos; provisión y montaje de bandejas de chapa para protección de cañerías y cableados a la intemperie; puesta en marcha y regulación; puesta en marcha y regulación del sistema; provisión y montaje de gas refrigerante R-410; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos un millón ochocientos trece mil ciento doce.- ( $ 1.813.112.-) IVA incluido, con la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. por los trabajos referidos a la instalación de equipos de climatización consistentes en: Item A.- Equipos Acondicionadores: provisión de un sistema VRV f marca Daikin del tipo Heat Pump de acuerdo al siguiente detalle: cuatro (4) BRC1C62-9 control remoto alámbrico (VRV común) ; tres (3) BYCQ12SEAF frente decorativo; uno (1) FXAQ20PVE unidad interior de pared; uno (1) FXFQ32AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; dos (2) FXFQ50AVM evaporador VRV cass 4 vias round flow; tres (3) KHRP26A22T9 refnet joint para hp; uno(1) RXYMQ6AVE unidad exterior VRV small de 6hp, Item B.- instalación complementaria, sistemas de cañerías de interconexión; provisión y montaje de cañerías de cobre electrolítico soldadas con soldadura fuerte de plata con barrido de nitrógeno; caños en tiras rígidas con espesores aptos para trabajar con las presiones aprobadas según pliego; provisión y montaje de aislación de espuma elastomérica de 13 mm de espesor tipo K-flex ó similar; provisión y montaje de soportes para la cañería realizados con riel Olmar y varillas roscadas abrocados a la losa; las cañerías irán sujetadas mediante grampas Olmar; provisión e instalación de cañerías de condensado construidas en caños plástico tigre (solo chicoteo); provisión y montaje de cañería y cable de comunicación interna de equipos; provisión y montaje de bandejas de chapa para protección de cañerías y cableados a la intemperie; puesta en marcha y regulación; puesta en marcha y regulación del sistema; provisión y montaje de gas refrigerante R-410; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario., todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 02/2019”