Buenos Aires, 14 de diciembre de 2011.

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº  81/2011

VISTO:

El expediente DSG y OM Nº 227/11-0, caratulado “DSG y OM s/Caja Chica Especial: s/Provisión y Colocación de Alfombras en el 11º Piso Contrafrente, Alem 684, de la C.A.B.A.” y Disposición DSG Y OM Nº 81; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge de los antecedentes del expte. arriba mencionado el Sr. Manuel Piazze, 2º Jefe de Departamento, a cargo de la Oficina de Mantenimiento de la Dirección de Servicios Generales y Obras Menores, determinó las especificaciones técnicas para la provisión y colocación de alfombras en el  Piso 11º Contrafrente de nuestra Sede de L. N. Alem 684 de la C.A.B.A., destinado a la unidad de la Consejera Laura Grindetti.

Que,  la empresa Dow Decoraciones una vez en obra determinó la necesidad de reformular los trabajos a realizar por lo que el presupuesto original sufrió modificaciones, todo informado por correo electrónico obrante a fs 25.

Que, el Sr. Piazze verificó que efectivamente debían realizarse trabajos de nivelación de pisos.

Que, en el entendimiento que resulta ineludible realizar los trabajos referidos, conforme las previsiones del Régimen de Excepción instrumentado por  Resolución CM Nº 101/2011, Anexo 1, Art. 1º, apartado “2”.

Que, por lo tanto corresponde adjudicar a la misma firma DOW DECORACIONES quién cotizó a fs. 25 la nivelación de piso previo a la colocación de la nueva alfombra para el 11º Piso la Sede de Alem 684, por un costo de cuatro mil noventa.- ($4.090.-) IVA incluido.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta al requerimiento en cuestión y la urgencia demandada, se autorizará el gasto complementario de pesos cuatro mil noventa.- ($4.090.-) IVA incluido por la contratación con la firma DOW DECORACIONES por el retiro de la alfombra existente, colocación y trabajos de nivelación de piso necesaria para la instalación de la nueva alfombra, lo que sumado a lo dispuesto en la disposición mencionada en el visto totalizará la suma de pesos quince mil ochocientos cincuenta y cinco.- ($15.855.-) IVA incluido.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por presupuesto complementario a Disposición Nº 72/11 y Orden de Compra Nº 74, la contratación con la firma DOW DECORACIONES quién cotizó a fs. 25 por la nivelación de piso necesaria para la instalación de la nueva alfombra a un costo de pesos cuatro mil noventa ($4.090.-) IVA incluido, para el 11º Piso, Unidad Consejera Dra. Laura Grindetti de la Sede de Alem 684, C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de la Sede L. N. Alem 684, y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DSG y OM Nº  81/2011