Fecha: 16 de septiembre de 2015

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 66/2015

VISTO:

El expediente DSG y  OM Nº 020/15-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Reparación Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, CABA 2015”; y

CONSIDERANDO:

Que, el Arq. Eduardo Aguyaro, Jefe de Departamento Técnico de Obras Menores dependiente de esta Dirección, determinó la realización de trabajos de recomposición de la antigua circulación vertical en el local donde funcionará la Editorial Jusbaires, sito en la de Av. Julio A. Roca 544.

Que, a los fines de unificar el primer piso existente de la Editorial Jusbaires con el local de la precitada Editorial pronto a ser inaugurado, se requiere el desmantelado del cerramiento y estructura de hierro que se encuentra en la escalera, así como también la realización de barandas en acero inoxidable y estructura de hierro para fijar guías de ascensor próximo a ser instalado.

Que, estos trabajos no estaban previstos en el proyecto original, y atento al grado de avance de las obras que están ejecutándose se requiere la realización de estas tareas con carácter urgente, ya que de no llevarse a cabo ahora atrasaría el resto de los trabajos tendientes a la finalización de la obra.

Que, en el entendimiento que resultaba ineludible realizar los trabajos referidos, se encauzó el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por  Resolución CM Nº 101/2011, Trámite Normal, Anexo 1, Art. 6.

Que, se cursaron invitaciones para la realización de trabajos de recomposición  de la antigua circulación vertical, desarme de parte del puente de vidrio, realización de modificaciones para incorporar la obra del ascensor, desmantelado de cerramiento en pasadizo de escalera, unificando planta baja con primer piso, desmantelado de estructura de hierro colocada para apoyo de placas que componen el piso actual, recomposición de escalera según tipología existente (en hierro y granito), realización de las barandas iguales a las existentes en acero inoxidable pulido a cromo, provisión y colocación de protecciones de escaleras en todo su recorrido, modificación de sala de máquinas de ascensor, realización de estructura de hierro fijada a muro medianero para dar superficie firme y pareja para fijar las guías de ascensor, modificación de pasadizo vidriado de ascensor, realización de puente de ingreso a interior de ascensor a las siguientes empresas: Agustín Víctor Cuesta quien cotizó por los trabajos solicitados la suma de pesos ciento setenta y cinco mil ochocientos ($ 175.800.-) IVA incluido; se invitó a la firma Construcciones Urbanas Inteligentes S.R.L. quien cotizó la suma de pesos ciento ochenta y cinco mil ($ 185.000.-) IVA incluido y se invitó a la empresa Obras Pedro Gol / Procom Consultores, quien cotizó la suma de pesos ciento ochenta y ocho mil trescientos ($ 188.300.-) IVA incluido.

Que, puesto a resolver, habiéndose agotado el procedimiento regulado en el Capítulo II del Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011, Art.6,  “trámite normal” y el artículo 7º, inciso 2) que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio destinada a la satisfacción de una necesidad cuya urgencia demande una respuesta inmediata. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno”.a fin de dar oportuna respuesta al requerimiento en cuestión y la urgencia demandada, se autorizará el gasto con la firma Agustín Víctor Cuesta por la realización de trabajos de recomposición de la antigua circulación vertical, desarme de parte del puente de vidrio, realización de modificaciones para incorporar la obra del ascensor, desmantelado de cerramiento en pasadizo de escalera, unificando planta baja con primer piso, desmantelado de estructura de hierro colocada para apoyo de placas que componen el piso actual, recomposición de escalera según tipología existente (en hierro y granito), realización de las barandas iguales a las existentes en acero inoxidable pulido a cromo, provisión y colocación de protecciones de escaleras en todo su recorrido, modificación de sala de máquinas de ascensor, realización de estructura de hierro fijada a muro medianero para dar superficie firme y pareja para fijar las guías de ascensor, modificación de pasadizo vidriado de ascensor, realización de puente de ingreso a interior de ascensor, por un costo de pesos ciento setenta y cinco mil ochocientos ($ 175.800.-) IVA incluido, en la Editorial Jusbaires, sita en la de Av. Julio A. Roca 544, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma Agustín Víctor Cuesta, por un monto total de pesos ciento setenta y cinco mil ochocientos ($ 175.800.-) IVA incluido, por la realización de trabajos de recomposición de la antigua circulación vertical, desarme de parte del puente de vidrio, realización de modificaciones para incorporar la obra del ascensor, desmantelado de cerramiento en pasadizo de escalera, unificando planta baja con primer piso, desmantelado de estructura de hierro colocada para apoyo de placas que componen el piso actual, recomposición de escalera según tipología existente (en hierro y granito), realización de las barandas iguales a las existentes en acero inoxidable pulido a cromo, provisión y colocación de protecciones de escaleras en todo su recorrido, modificación de sala de máquinas de ascensor, realización de estructura de hierro fijada a muro medianero para dar superficie firme y pareja para fijar las guías de ascensor, modificación de pasadizo vidriado de ascensor, realización de puente de ingreso a interior de ascensor, en la Editorial Jusbaires, sita en la de Av. Julio A. Roca 544, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Av. Julio A. Roca 516  y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DSG y OM Nº  66/2015