Buenos Aires, 20  de julio de 2012.-

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 168/2012

VISTO:

el expediente DSG y OM Nº 191/12-0, caratulado “DSG y OM s/Caja Chica Especial: s/Mesa de Entradas de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas, Libertad 1042, C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la solicitud impulsada por  Actuación Nº 15081/11 del 12 de julio de 2011, mediante la cual el Sr. Secretario Gral. de Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, informa al Sr. Presidente de dicho cuerpo respecto de la necesidad de la instalación de una Mesa de Entradas y Orientación Ciudadana del Tribunal en la Planta Baja de la sede Libertad 1042/46, a fin de brindar mayor accesibilidad, comodidad y seguridad afianzando los controles de ingreso al Edificio.

Que, una vez iniciada la obra y durante la ejecución de la misma los Sres. Camaristas propusieron algunas modificaciones.

Que, el Sr. Carlos Rubini a cargo de la Oficina de Obras Menores receptó las mismas y estimó las siguientes modificaciones a la obra ya existente consistentes en: 1) provisión, colocación y cambio de paños corredizos sobre rieles de 1,50 x 1,20 mts por ventana tipo guillotina de 1,50 x 1,20 mts., provisión y colocación de 2 ventanas en paño fijo, todas con vidrios de 4mm., cambiar carpintería común por aluminio color cobre, tipo Modena. 2) Provisión, colocación y reemplazo de 4 paños fijos de cierre de frente, por 8 ventanas en aluminio color cobre tipo Modena (4 fijos y 4 con abertura tipo proyección). Vidrios 4 mm. Provisión y colocación). 3) provisión, colocación y terminación de frente de un cerramiento en aluminio color cobre tipo Modena, con 3 divisiones, sus respectivos vidrios de  4 mm., medidas 2,45 x 0,30 mts., 4) provisión y colocación de 2 ventanas con abertura tipo proyección en aluminio color cobre tipo Modena, vidrios de 4 mm, en pared perimetral costado derecho de salón de mesa de entrada, 5) provisión y colocación de 3 bases de madera de 2 pulgadas, pino cepillado y pintado tipo mostrador en base de ventanas y corte terminación interior en varillas de 1cm, lijadas y pintadas.

Que, teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. Carlos Rubini resulta evidente la necesidad de dar una pronta solución a la cuestión planteada. Atento ello se imprimió al presente el temperamento previsto en el artículo 7. Excepciones Inciso 2) que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio destinada a la satisfacción de una necesidad cuya urgencia demande una respuesta inmediata. La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno”.

Que, puesto a resolver y a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos requeridos, y de acuerdo con la norma aplicable y habiéndose prescindido el procedimiento regulado en el Art. 6 Capítulo II del Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011 por la aplicación  del Artículo 7 Inciso 2, resultó conveniente la contratación de la empresa INTER-ALUM BO, para realizar los trabajos mencionados anteriormente para la Mesa de Entradas de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas sita en nuestra sede de Libertad 1042 del Consejo de la Magistratura de C.A.B.A.

Que, todo ello a fin de no interrumpir la ya iniciada ejecución de obras atrasando al contratista seleccionado por la Orden de Compra Nº 118/12 Disposición DSG y OM Nº 120/2012, y  teniendo en cuenta que ésta firma contaba con disponibilidad inmediata de los materiales y el persal para la colocación requerida.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011:

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma INTER-ALUM BO, para la provisión e instalación de tabiquerías requeridas, en un valor total de pesos veintiséis mil seiscientos.- ($26.600.-) IVA incluido, para la Mesa de Entradas de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas sita en nuestra sede de Libertad 1042 del Consejo de la Magistratura de C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Libertad 1042 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DSG y OM Nº 168/2012