Fecha: 30 de octubre de 2019.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 09/2019”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones. ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Suipacha 150, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos consistentes en replanteo; limpieza periódica; limpieza final de obra; obrador; cercos y andamios; seguros; ayuda a gremios; obra civil: mampostería de ladrillos Retak  espesor 15/18 cm con hierros de 6 mm c/2 hiladas; revoque sobre superficie de mampostería Retak con malla fibrada; revoque reparación de los existentes con enduído cementicio y/o acrílico, (masa niveladora de Quintex); demolición de pared para acceso a patio contra frente y  Recuadro para recibir nueva carpintería salida anti motín; restauro de carpintería existente ventanas a patio fondo; reparación de revoque exterior y antepecho de ventana a patio fondo; restauro y puesta en valor de baños colectivo (cambio de conexiones, reparación de revestimientos grifería; pérdidas, ajustes de puertas, pintura en gral.); tabique de roca de yeso y cielorraso; tabiquería de Durlok, panel divisorio con buche para puerta corrediza en sala de audiencia; cielorraso modular sala de audiencia y pasillo; carpintería de madera; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia incluye colocación (h: piso a techo); puerta placa doble (80x200 +40 x200) hoja con panel superior en sala audiencia  incluye colocación y buña lateral (h: piso  a techo); puerta placa simple (80 x 200) con panel superior en sala audiencia  incluye colocación y buña lateral; carpintería metálica; estructura de soporte (IPN 100) rejas en patio contra frente (trafilado 25 mm) a modo de cubierta, mano de obra por colocación y armado in situ de barrotes y estructura de soporte; puerta ciega de chapa; más reja móvil nexo de puerta, salida anti motín en patio fondo, incluyendo herrajes y mecanismo para apertura (conexión entre planta baja y planta 1 subsuelo) la mano de obra es por colocación y puesta en sistema de apertura; escalera de conexión anti motín de planta baja y subsuelo en chapa estampada, armado in situ y  posicionado; instalación eléctrica; instalación línea para iluminación; tomas común; instalación línea para luz de emergencia y señalética; instalación línea para sistema de video "IP" (conexión de cámara y baja tensión); instalación cañería vacía para datos y telefonía; provisión y colocación de artefactos de led  iluminación (100 x 100 mm y 600 x 600 mm) salas de audiencias y accesorios (llaves y tomas); provisión y colocación de artefactos de led  exteriores (100 x 100 mm y 600 x 600 mm) patio contra frente; provisión y colocación de artefactos de led para luz de emergencia (60 led 8 hs. de autonomía) y señalética; provisión y colocación de cámara IP día /noche con jaula antirrobo; provisión y colocación de tableros seccionales; pintura; preparación de superficie (enduído, lijado + fijador); pintura  látex (z10) blanco; pintura en carpintería metálica y madera; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: LP Obras S.R.L., quien cotizó la suma de pesos seis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cinco.- ($ 6.539.895.-) IVA incluido, a la firma C.U.I. S.R.L., quien cotizó la suma de pesos siete millones novecientos veintiún mil ochocientos cincuenta.- ($ 7.921.850.-) IVA incluido; a la firma Daniel Balbo Arquitectura quien cotizó la suma de pesos siete millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y uno.- ( $ 7.542.651.-) IVA incluido y a la firma Belgrano 508 RM S.A. quien no cotizó

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma LP Obras S.R.L. debía seleccionarse por tratarse de la oferta económica más conveniente.

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos seis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cinco.- ($ 6.539.895.-) IVA incluido, con la firma LP Obras S.R.L. por los trabajos anteriormente descriptos.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos seis millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cinco.- ($ 6.539.895.-) IVA incluido, con la firma LP Obras S.R.L. por los trabajos consistentes en en replanteo; limpieza periódica; limpieza final de obra; obrador; cercos y andamios; seguros; ayuda a gremios; obra civil: mampostería de ladrillos Retak  espesor 15/18 cm con hierros de 6 mm c/2 hiladas; revoque sobre superficie de mampostería Retak con malla fibrada; revoque reparación de los existentes con enduído cementicio y/o acrílico, (masa niveladora de Quintex); demolición de pared para acceso a patio contra frente y  Recuadro para recibir nueva carpintería salida anti motín; restauro de carpintería existente ventanas a patio fondo; reparación de revoque exterior y antepecho de ventana a patio fondo; restauro y puesta en valor de baños colectivo (cambio de conexiones, reparación de revestimientos grifería; pérdidas, ajustes de puertas, pintura en gral.); tabique de roca de yeso y cielorraso; tabiquería de Durlok, panel divisorio con buche para puerta corrediza en sala de audiencia; cielorraso modular sala de audiencia y pasillo; carpintería de madera; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia incluye colocación (h: piso a techo); puerta placa doble (80x200 +40 x200) hoja con panel superior en sala audiencia  incluye colocación y buña lateral (h: piso  a techo); puerta placa simple (80 x 200) con panel superior en sala audiencia  incluye colocación y buña lateral; carpintería metálica; estructura de soporte (IPN 100) rejas en patio contra frente (trafilado 25 mm) a modo de cubierta, mano de obra por colocación y armado in situ de barrotes y estructura de soporte; puerta ciega de chapa; más reja móvil nexo de puerta, salida anti motín en patio fondo, incluyendo herrajes y mecanismo para apertura (conexión entre planta baja y planta 1 subsuelo) la mano de obra es por colocación y puesta en sistema de apertura; escalera de conexión anti motín de planta baja y subsuelo en chapa estampada, armado in situ y  posicionado; instalación eléctrica; instalación línea para iluminación; tomas común; instalación línea para luz de emergencia y señalética; instalación línea para sistema de video "IP" (conexión de cámara y baja tensión); instalación cañería vacía para datos y telefonía; provisión y colocación de artefactos de led  iluminación (100 x 100 mm y 600 x 600 mm) salas de audiencias y accesorios (llaves y tomas); provisión y colocación de artefactos de led  exteriores (100 x 100 mm y 600 x 600 mm) patio contra frente; provisión y colocación de artefactos de led para luz de emergencia (60 led 8 hs. de autonomía) y señalética; provisión y colocación de cámara IP día /noche con jaula antirrobo; provisión y colocación de tableros seccionales; pintura; preparación de superficie (enduído, lijado + fijador); pintura  látex (z10) blanco; pintura en carpintería metálica y madera; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 09/2019”