Fecha: 16 de marzo de 2020.-

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 08/2020”

VISTO:

El TEA A-01-00028162-5/2019, que da origen a la apertura del Expte. D.G.O.S.G. y S s/ Readecuación Subsuelo, P.B. y 1º Piso, Suipacha 150, CMCABA, T.E.A.: A-01-00028168-5/2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, en la reunión de Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial realizada el 28 de Agosto de 2019, personal de esta Dirección General expuso sobre la situación del edificio de Suipacha 150, recientemente adquirido por el Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. y propuso desarrollar obras en los subsuelos, Planta Baja y 1º Piso, para ampliar la capacidad de albergar detenidos a disposición de los Jueces Penales de la Ciudad.

Que, el proyecto elaborado por la Dirección Técnica de Obras propone paliar la insuficiencia de espacios en las Alcaidías ubicadas en las Sedes de Hipólito Yrigoyen 932 y Beruti 3345, provocada por el notorio aumento de detenidos producido por el traspaso de competencias.

Que, para ejecutar las obras proyectadas, esta Dirección General, propuso la ampliación de licitaciones en curso y para el resto, considerando la necesidad de terminar las obras durante el presente ejercicio y la urgencia generada, recomendó la creación de un fondo especial por un monto de pesos treinta millones.- ( $ 30.000.000.-).

Que, la C.A.G. y M.J. impulsó la utilización de cajas chicas especiales con el propósito de acelerar las obras necesarias para establecer una sede del Organismo en el inmueble sito en Suipacha 150, encomendando las tareas a esta Dirección General.

Que, conforme lo expuesto precedentemente, esta Dirección General tiene experiencia en la gestión de recursos del régimen de caja chica especial, y competencia para definir la pertinencia de obras de infraestructura.

Que, la C.A.G.y M.J. implementó los medios necesarios para que las obras proyectadas se encuentren finalizadas en el curso del presente ejercicio, mediante la Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019.

Que, teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por esta Dirección General gestionando recursos de Cajas Chicas Especiales, vista la situación de emergencia verificada en la capacidad de albergar detenidos y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 4890, mediante la Res. Pres. CAGyMJ Nº 61/2019, se asignaron un millón quinientas mil.- ( 1.500.000.-) Unidades de Compra, en concepto de Caja Chica Especial, autorizando tres rendiciones de quinientas mil ( 500.000.-) Unidades de Compra, para ejecutar las obras requeridas.

Que, habiendo agotado los recursos económicos asignados, el área técnica correspondiente solicitó una ampliación de tres (3) rendiciones adicionales de quinientas mil.- (500.000) unidades de compra, las cuales fueron otorgadas mediante Res. Pres. CAG y MJ Nº 80/2019.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de llevar adelante los trabajos preliminares consistentes en replanteo de vanos; planos; herrajes; ayuda a gremios; ajustes; carpintería de madera no estándar en sobre medida; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia, Fabricación, provisión y puesta en obra (H: Piso a Techo); puerta placa doble (80 x 200 +40 x 200) hoja con panel superior en Sala audiencia por  fabricación, colocación y premarcos  y herrajes (H: Piso  a Techo); puerta placa ; con panel superior en Sala de Audiencia   fabricación, colocación y buña lateral, ajuste, herrajes, premarcos. (H: Piso a Techo); aventanamiento corrido existente: puesta en valor; ajuste de vano de ingreso a núcleo de escalera e hidráulico; colocación de puerta F60 en racks de datos e Informática; ajustes de carpinterías existentes de madera; ajustes de carpinterías existentes de chapa; trabajo en Obra: Provisión y montaje de herrajes y cerraduras en puertas nuevas y existentes; rejas,  muebles de chapa y de madera; cierre seguridad Reja corrida 16 metros lineal por alto; mueble mesada, grifería mono comando, mesada gris mara en enfermería; mueble Locutorio, mueble celaduría y cajonera; carpintería de madera; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia, incluirá colocación (H: Piso a Techo): realizada en placa de 40 mm con nervaduras internas y enchapadas en melanina con bordes con cantonera de 3 mm. de espesor; el sistema de rodamiento será Tipo Roma o superior calidad. Se montará en obra acorde a las dimensiones preestablecidas;  teniendo la posibilidad de acceso para ajuste de rodamientos, así como extracción; relevamiento y luego el ajuste; puerta placa doble (80 x 200 + 40 x 200) hoja con panel superior en Sala Audiencia, incluyendo provisión y buña lateral (H: Piso  a Techo): Marco: chapa doblada BWG 18 con 6 grampas de amure para mampostería y bisagras pasantes soldadas interiormente. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar. Herrajes: 3 bisagras pomelas de hierro 120 mm. atornilladas al marco, cerradura de seguridad de acero inoxidable mate, provista con 2 llaves tipo Yale o similar. P5 P6- PUERTA Placa para tabiquería de Durlock - office-toilette chapa doblada BWG 18 preparado para tabiquería de durlock. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar; puerta placa simple (80 x 200) con panel superior en Sala audiencia  incluye provisión  y puesta en obra: Marco: chapa doblada BWG 18 con 6 grampas de amure para mampostería y bisagras pasantes soldadas interiormente. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar. Herrajes: 3 bisagras pomelas de hierro 120 mm. atornilladas al marco, cerradura de seguridad de acero inoxidable mate, provista con 2 llaves tipo Yale o similar. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar; rejas,  muebles de chapa y de madera; cierre seguridad Reja corrida 16 metros lineales: el propósito es brindar seguridad y permitir que las cocheras del 3° y 2° subsuelo puedan ventilar; se realizará un marco perimetral empotrado al perímetro de mampostería y por dentro llevara una malla tipo metal obstruido romboidal de 3 mm. de espesor y otro de 20 mm. por 38 mm. aproximadamente; se entregará pintado color negro y se empotrará in situ; mueble bajo mesada, Grifería mono comando, mesada gris mara en enfermería; se equipará la enfermería del servicio penitenciario con mesada de granito, bacha de acero y grifería monocomando. Bajo mesada se colocará un mueble de guardado; mueble Locutorio, mueble celaduría y cajonera; carpinterías mencionadas son de medidas no convencionales y diseñadas a fin de reducir o disminuir el pasaje de sonido. Al no ser estándar contará con prensa para sobremedida; no se admitirán ni medidas estándar ni la fabricación de las mismas sin las maquinas especializadas que se requieren; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: LP Obras S.R.L., quien cotizó la suma de pesos dos millones novecientos noventa mil cuatrocientos cincuenta.- ($ 2.990.450.-) IVA incluido, a la firma C.U.I. S.R.L., quien cotizó la suma de pesos dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos sesenta.- ( $ 2.837.260.-) IVA incluído, a la firma Quillota S.A. quien cotizó la suma de pesos tres millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta.- ( $ 3.490.450.-) IVA incluido y a la firma Arquitectónica Monte Grande S.R.L. quien cotizó la suma de pesos tres millones ochocientos mil cuatrocientos cincuenta.- ( $ 3.800.450.-) IVA incluido.

Que, analizadas las propuestas técnicas por la Dirección Técnica de Obras su responsable concluyó que todas se adecuaban y que la firma C.U.I. S.R.L., debía seleccionarse por tratarse de la adjudicataria de trabajos previos y de la oferta económica más conveniente.

Que, habida cuenta del análisis de precios de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 5. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de C.A.G. y M.J. Nº 61/2019, se autorizará el gasto por un monto total de pesos dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos sesenta.- ( $ 2.837.260.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L., por los trabajos anteriormente descriptos.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. C.A.G. y M.J. Nº 61/2019 Caja Chica Especial Obra Suipacha 150.

EL DIRECTOR  GENERAL DE

OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos sesenta.- ( $ 2.837.260.-) IVA incluido, con la firma C.U.I. S.R.L., por los trabajos preliminares consistentes en replanteo de vanos; planos; herrajes; ayuda a gremios; ajustes; carpintería de madera no estándar en sobre medida; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia, Fabricación, provisión y puesta en obra (H: Piso a Techo); puerta placa doble (80 x 200 +40 x 200) hoja con panel superior en Sala audiencia por  fabricación, colocación y premarcos  y herrajes (H: Piso  a Techo); puerta placa ; con panel superior en Sala de Audiencia   fabricación, colocación y buña lateral, ajuste, herrajes, premarcos. (H: Piso a Techo); aventanamiento corrido existente: puesta en valor; ajuste de vano de ingreso a núcleo de escalera e hidráulico; colocación de puerta F60 en racks de datos e Informática; ajustes de carpinterías existentes de madera; ajustes de carpinterías existentes de chapa; trabajo en Obra: Provisión y montaje de herrajes y cerraduras en puertas nuevas y existentes; rejas,  muebles de chapa y de madera; cierre seguridad Reja corrida 16 metros lineal por alto; mueble mesada, grifería mono comando, mesada gris mara en enfermería; mueble Locutorio, mueble celaduría y cajonera; carpintería de madera; puerta corrediza en panel divisorio de sala audiencia, incluirá colocación (H: Piso a Techo): realizada en placa de 40 mm con nervaduras internas y enchapadas en melanina con bordes con cantonera de 3 mm. de espesor; el sistema de rodamiento será Tipo Roma o superior calidad. Se montará en obra acorde a las dimensiones preestablecidas;  teniendo la posibilidad de acceso para ajuste de rodamientos, así como extracción; relevamiento y luego el ajuste; puerta placa doble (80 x 200 + 40 x 200) hoja con panel superior en Sala Audiencia, incluyendo provisión y buña lateral (H: Piso  a Techo): Marco: chapa doblada BWG 18 con 6 grampas de amure para mampostería y bisagras pasantes soldadas interiormente. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar. Herrajes: 3 bisagras pomelas de hierro 120 mm. atornilladas al marco, cerradura de seguridad de acero inoxidable mate, provista con 2 llaves tipo Yale o similar. P5 P6- PUERTA Placa para tabiquería de Durlock - office-toilette chapa doblada BWG 18 preparado para tabiquería de durlock. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar; puerta placa simple (80 x 200) con panel superior en Sala audiencia  incluye provisión  y puesta en obra: Marco: chapa doblada BWG 18 con 6 grampas de amure para mampostería y bisagras pasantes soldadas interiormente. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar. Herrajes: 3 bisagras pomelas de hierro 120 mm. atornilladas al marco, cerradura de seguridad de acero inoxidable mate, provista con 2 llaves tipo Yale o similar. Hoja: tipo placas construidas en MDF para pintar; rejas,  muebles de chapa y de madera; cierre seguridad Reja corrida 16 metros lineales: el propósito es brindar seguridad y permitir que las cocheras del 3° y 2° subsuelo puedan ventilar; se realizará un marco perimetral empotrado al perímetro de mampostería y por dentro llevara una malla tipo metal obstruido romboidal de 3 mm. de espesor y otro de 20 mm. por 38 mm. aproximadamente; se entregará pintado color negro y se empotrará in situ; mueble bajo mesada, Grifería mono comando, mesada gris mara en enfermería; se equipará la enfermería del servicio penitenciario con mesada de granito, bacha de acero y grifería monocomando. Bajo mesada se colocará un mueble de guardado; mueble Locutorio, mueble celaduría y cajonera; carpinterías mencionadas son de medidas no convencionales y diseñadas a fin de reducir o disminuir el pasaje de sonido. Al no ser estándar contará con prensa para sobremedida; no se admitirán ni medidas estándar ni la fabricación de las mismas sin las maquinas especializadas que se requieren; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. C. A. G. y M.J. Nº 61/19.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Informar que conforme la Comunicación - Instructivo Pres. CAGyMJ Nº 01/2019  Art. 1:1 el proveedor se encuentra inscripto en el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC) y se dará cumplimiento a lo establecido en el Art. 1.2 por tratarse de  bienes inventariables.

Artículo 5º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. C.A.G. y M.J. Nº 61/19 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  READECUACIÓN SUBSUELO, P.B. Y 1º PISO, SUIPACHA 150, CMCABA Nº 08/2020”