Fecha: 05 de diciembre de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 232/2017

VISTO:

El expediente DSG y OM Nº 009/17-0, caratulado “DSG y OM s/Caja Chica Especial: s/ Reparación Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial C.A.B.A., 2017”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la solicitud impulsada por el Sr. Víctor Hugo Ledesma, Jefe de Departamento de Enlace, tendiente a la realización de trabajos de impermeabilización de la terraza y paredes de la Sede de Hipólito Yrigoyen 932, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A

Que, teniendo en cuenta lo expresado, la empresa Koro S.R.L. adjudicataria del Mantenimiento de la mencionada Sede, realizó un informe detallando la necesidad de realizar trabajos de impermeabilización y reparación de terraza siendo estas prestaciones extracontractuales y expresamente previstas en el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, el Sr. Víctor Ledesma, Jefe de Departamento de Enlace, autorizó a realizar trabajos cotizados en un presupuesto remitido por la empresa adjudicataria del mantenimiento integral de la sede de Hipólito Yrigoyen 932, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos veintisiete mil novecientos cincuenta y tres ($ 27.953.-) IVA incluido, en el edificio de Hipólito Yrigoyen 932 por el retiro y embolsado del relleno de leca/piedra partida de las áreas a tratar, remoción de baldosas; lavado con hidrolavadora a 200 bar (mínimo) incluído cepillado manual y/o mecánico con uso de ácido clorhídrico y/o similares en los sectores contaminados. El uso de elementos químicos para la limpieza deberá ser posteriormente neutralizado con soluciones c/amoníaco o similares y enjuagados con abundante agua a presión, limpieza de superficie; barrido con aspiradora industrial hasta lograr una superficie libre de polvo; sellado impermeable cementicio de dos componentes tipo Protex Seal 77 o similar equivalente consumo mínimo 3,50 kgs/m2 en tres manos, aplicación a cepillo; relleno de la junta con concreto no contractivo tipo Concretex , compactado; babetas y encuentros piso-muro: Concreto acrílico, dosif.: 1:2,5 con resina acrílica tipo Acrylex 60. previo puente de adherencia con concreto acrílico (dosific.1:1(resina acrílica/agua en igual proporción) incorporando manta acrílica impermeable PROTEX TA. Refuerzos en zonas más comprometidas; sellado impermeable de la faja perimetral con sellador cementicio tipo Protex Seal 77, consumo mínimo: 3,5 kgs/m2 en 3 manos; obturación de filtraciones: taponamiento hidráulico c/cemento hidráulico no contractivo, tipo Protex Tap;  alternativa de sellado: con masilla poliuretánica monocomponente o polisulfuro de caucho, a determinar en función de la elongación necesaria según movilidad de las fisuras descubiertas; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria Koro S.R.L. por un monto total de pesos veintisiete mil novecientos cincuenta y tres ($ 27.953.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, para el edificio ubicado en Hipólito Irigoyen 932, perteneciente al Poder judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma Koro S.R.L., por un monto de pesos veintisiete mil novecientos cincuenta y tres ($ 27.953.-) IVA incluido, por los trabajos de retiro y embolsado del relleno de leca/piedra partida de las áreas a tratar, remoción de baldosas; lavado con hidrolavadora a 200 bar (mínimo) incluído cepillado manual y/o mecánico con uso de ácido clorhídrico y/o similares en los sectores contaminados. El uso de elementos químicos para la limpieza deberá ser posteriormente neutralizado con soluciones c/amoníaco o similares y enjuagados con abundante agua a presión, limpieza de superficie; barrido con aspiradora industrial hasta lograr una superficie libre de polvo; sellado impermeable cementicio de dos componentes tipo Protex Seal 77 o similar equivalente consumo mínimo 3,50 kgs/m2 en tres manos, aplicación a cepillo; relleno de la junta con concreto no contractivo tipo Concretex , compactado; babetas y encuentros piso-muro: Concreto acrílico, dosif.: 1:2,5 con resina acrílica tipo Acrylex 60. previo puente de adherencia con concreto acrílico (dosific.1:1(resina acrílica/agua en igual proporción) incorporando manta acrílica impermeable PROTEX TA. Refuerzos en zonas más comprometidas; sellado impermeable de la faja perimetral con sellador cementicio tipo Protex Seal 77, consumo mínimo: 3,5 kgs/m2 en 3 manos; obturación de filtraciones: taponamiento hidráulico c/cemento hidráulico no contractivo, tipo Protex Tap;  alternativa de sellado: con masilla poliuretánica monocomponente o polisulfuro de caucho, a determinar en función de la elongación necesaria según movilidad de las fisuras descubiertas; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, para la Sede de Hipólito Yrigoyen 932, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de la Sede de Hipólito Irigoyen 932, y oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 232/2017