Buenos Aires, 4  de junio  de 2013.

DISPOSICIÓN RES. PRES. CAFITIT Nº 57/12  DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  EDIFICIO  JULIO A. ROCA 516 Nº 29/2013

(Disposición Complementaria de las Nº 5/2013 y Nº 17/2013)

VISTO:

La Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/12 que da origen a la apertura del Expte. DSG y OM Nº 008/13-0 s/Refuncionalización nueva Sede Av. Julio A. Roca 516, CABA y;

CONSIDERANDO:

Que,  tratan estos actuados de la aprobación del régimen de caja chica especial, a fin de satisfacer con celeridad las refacciones que resulten indispensables para instalar las oficinas administrativas de Poder Judicial en la Nueva Sede, a la que se trasladará el Consejo.

Que, en el marco de las facultades concedidas mediante Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/2012,  se comunicó al Sr. Director General de Control de Gestión y Auditoría Interna, la existencia del expediente en cuestión.

Que, habida cuenta de la solicitud efectuada por el Arq. Eduardo Aguyaro, Jefe de Departamento Técnico de Obras Menores, mediante la cual solicita la ampliación de los trabajos oportunamente descriptos en la Disposiciones Res. Pres. CAFITIT Nº 57/12 y DSG y OM Caja Chica Especial Edificio Julio A. Roca Nº 5/13 y Nº 17/13.

Que, en virtud del análisis realizado por el Departamento Técnico de Obras Menores dependiente de esta Dirección, que determinó en orden al avance de las obras, corresponde realizar las tareas complementarias de impermeabilización en la precitada Sede, se dispuso encauzar el proceso dentro del Régimen de Excepción instrumentado por Resolución de Presidencia de CAFITIT Nº 57/2012.

Que, por Disposición Res. Pres.  CAFITIT Nº 57/12 DSG y OM Caja Chica Especial Nº 3/13 se establecieron los trabajos descriptos en la Orden de Compra Nº 5/13 y Nº 14/13 consistentes en trabajos de impermeabilización de la azotea de la precitada Sede.

Que, conforme el avance de las obras precedentemente descriptas devino necesaria e ineludible la realización de las tareas complementarias que en los considerandos siguientes se detallarán.

Que, por principio de economía de costo y necesidad de simultaneidad en los trabajos realizados, corresponde que la adjudicataria que está llevando adelante la ejecución de la obra realice tales tareas, por la operatividad  del Art. 7 inc. 1.

Que, a los fines de satisfacer con celeridad las refacciones que resultan indispensables en la nueva sede del Poder Judicial de la C.A.B.A., resulta evidente la necesidad de dar una pronta solución a la cuestión planteada. Atento ello se imprimió al presente el temperamento previsto en el artículo 7, Excepciones, Inciso 1) que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación  o prestación sea exclusiva de un proveedor”

Que, puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de asegurar la puesta en marcha de la precitada sede, de acuerdo con la norma aplicable y habiendo prescindido del procedimiento de cotización regulado en la Resolución de Presidencia de CAFITIT Nº 57/2012, Anexo I, Art. 6, y por aplicación del temperamento previsto en el Art. 7º. Inciso 1), según las razones expuestas precedentemente y por tratarse de la empresa que realizó los trabajos previos se autorizará el gasto con la firma Dynsud S.A. por las siguientes tareas: retiro del total de la membrana floja existente; hidrolavado de superficie; preparación de superficie perimetral para adherir babeta; realización de membrana; todos los trabajos se realizarán en todos los planos ya sean losa o chapa; impermeabilizado bajo todas las instalaciones existentes; por un valor de pesos cuarenta y ocho mil quinientos($48.500,00.-)IVA incluido, para la sede de Av. Diagonal Julio A. Roca 516 de la  C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012 Caja Chica Especial Edificio Av. Julio A. Roca 516;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con la firma Dynsud S.A. por un monto total de pesos cuarenta y ocho mil quinientos($48.500,00.-)IVA incluido, por las siguientes tareas: retiro del total de la membrana floja existente; hidrolavado de superficie; preparación de superficie perimetral para adherir babeta; realización de membrana; todos los trabajos se realizarán en todos los planos ya sean losa o chapa; impermeabilizado bajo todas las instalaciones existentes, todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras Menores;  y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. PRES. CAFITIT Nº 57/2012  DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  EDIFICIO  JULIO A. ROCA 516 Nº 29/2013

(Disposición Complementaria de las Nº 5/2013 y Nº 17/2013)