Buenos Aires, 29 de diciembre  de 2011.

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 103 /2011

VISTO:

el expediente DSG y OM 146/11-0, caratulado “DSG y OM s/Caja Chica Especial: Modificaciones en Instalación Eléctrica de Centros de Cómputos de las Sedes de Tacuarí 138 y Beruti 3345, C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, visto la Disposición Nº 82, se adjudicó la realización de las tareas inherentes a las modificaciones en instalación eléctrica de los centros de cómputos de las Sedes de Tacuarí 138 y Beruti 3345 de la C.A.B.A.

Que, en ocasión de realizarse dichos trabajos con la presencia y supervisión del personal técnico de la DIT, específicamente del Sr. Claudio Navarro, se demandó la provisión e instalación de cableado adicional para nuestra Sede de la calle Beruti 3345.

Que, puntualmente se requirió, para nuestra Sede de Beruti 3345 la provisión e instalación adicional de 60 mts. de cable subterráneo de 10 mm2, terminales y precintos, desde el TGBT hasta la sala de Informática para de esta manera mantener los cuatro (4) cables con un diámetro de 25mm2 según lo solicita la Garantía de las UPS, cuestión esta que no había sido señalada en ocasión de la contratación adjudicada.

Que, puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de asegurar las condiciones se seguridad para el funcionamiento del Centro de Cómputos involucrado conforme las precedentes explicaciones, habida cuenta que el adjudicatario estaba realizando la tarea el día 23 de diciembre de 2011 y el suscripto telefónicamente atendiendo las circunstancias señaladas autorizó dicho adicional, se autorizará el gasto adicional con la empresa RH CONSULTORA por un valor de pesos novecientos($ 900.-) IVA  incluido, por la provisión e instalación de de 60 mts. de cable subterráneo de 10 mm2, terminales y precintos, desde el TGBT hasta la sala de Informática

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011 y lo ordenado por el Plenario de Consejeros conforme Res. CM Nº 998/2011 del 15 de diciembre ppdo.;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto adicional con la firma “RH Consultores”, por provisión e instalación de 60 mts. de cable subterráneo de 10 mm2, terminales y precintos, desde el TGBT hasta la sala de Informática, en la suma de pesos novecientos ($ 900.-) IVA incluido para nuestra sede de Beruti 3345.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por  cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de   Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de Beruti 3345, y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DSG y OM Nº 103/2011