Fecha: 21 de abril de 2014

DISPOSICIÓN DSG y OM  Nº 79/2014

VISTO:

El expediente DSGyOM Nº 091/14-0 caratulado “DSG y OM s/ Caja Chica Especial: s/Provisión de Insumos y Mano de Obra para Puesta en valor de Parque de Equipos de Aire Acondicionado, Sedes del Poder Judicial y Consejo de la Magistratura, C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, en virtud de encontrarse total y/o parcialmente paralizados los equipos de climatización que integran el parque de equipos de aires acondicionados de las distintas sedes del Poder Judicial.

Que, en virtud del relevamiento efectuada por la adjudicataria del servicio de mantenimiento de equipos de aires acondicionados que tramitara por Expediente DCC 105/13-0 Licitación Pública 8/2013, elaboraron presupuestos para las reparaciones pertinentes por parte de la adjudicataria con provisión de materiales a cargo del Consejo de la Magistratura.

Que, evaluados por el Jefe de Departamento de Mantenimiento y demás personal idóneo dependiente de ésta Dirección, y atendiendo la urgencia del caso toda vez que la empresa comenzó a prestar servicios a partir del mes de enero y la feria judicial finalizaría el último día de ese mes, no resultando admisible el comienzo del año judicial sin el adecuado funcionamiento de los equipos durante el período estival.

Que verbalmente, atento la urgencia reseñada se instruyó la empresa que iniciara los trabajos, los que se llevaron a cabo en varias etapas que comprendieron los meses de enero, febrero y marzo y continúa, finalizando una de sus etapas en su casi totalidad a la fecha en que se perfecciona el acto administrativo.

Que atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, toda vez que la firma seleccionada es la calificada para el traslado e instalación de los archivos.

Que, la empresa adjudicataria realizó los trabajos que se describen en los presupuestos obrantes en el expediente en las sedes Beruti 3345, Roque Sáenz Peña 636, Tacuarí 138, Av. De Mayo 654, Lavalle 369 y Beazley 3860 por un monto total de pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos veinticinco ($157.325.-) IVA incluido.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria Servicio Técnico SA, por un monto total de pesos doscientos treinta y ocho mil setecientos tres con 67/100 ($238.703,67.-) IVA incluido, por las tareas de reparación de los equipos de climatización que integran el parque de equipos de aires acondicionados de las sedes antes mencionadas.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto por la contratación con firma Servicio Técnico SA, por un monto total de pesos ciento cincuenta y siete mil trescientos veinticinco ($157.325.-) IVA incluido, por las tareas de reparación de los equipos de climatización que integran el parque de equipos de aires acondicionados de las sedes Beruti 3345, Roque Sáenz Peña 636, Tacuarí 138, Av. De Mayo 654, Lavalle 369 y Beazley 3860 de la CABA.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a las Intendencias de Beruti 3345, Roque Sáenz Peña 636, Tacuarí 138, Av. De Mayo 654, Lavalle 369 y Beazley 3860 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DSG y OM Nº  79/2014