Fecha: 21 de agosto de 2013

DISPOSICIÓN RES. PRES. CAFITIT Nº 57/12 “DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  EDIFICIO  JULIO A. ROCA 516 Nº 60/2013”

VISTO:

La Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/12 que da origen a la apertura del Expte. DSG y OM Nº 008/13-0 s/ Refuncionalización nueva Sede Av. Julio A. Roca 516, CABA y;

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la aprobación del régimen de caja chica especial, a fin de satisfacer con celeridad las refacciones y adquisiciones que resulten indispensables para instalar dependencias del Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A.

Que, el  Sr. Presidente de la CAFITIT  aprobó este régimen el 27 de diciembre de 2012, con vigencia a partir del 1º de enero de 2013.

Que, en el marco de las facultades concedidas mediante Resolución de Presidencia CAFITIT Nº 57/2012,  se comunicó al Sr. Director General de Control de Gestión y Auditoría Interna, la existencia del expediente en cuestión.

Que, el día 8 de julio de 2013, mediante Res. CAFITIT N°52/2013, se amplió el objeto de la Res. Pres. CAFITIT N°57/2012, incorporando incorporando entre los rubros susceptibles de ser afrontados con sus recursos, la compra de artefactos y materiales de iluminación, fitodecoración, cortinas de interiores, matafuegos, ploteo y señalética.

Que, habida cuenta de la solicitud efectuada por el Arquitecto Eduardo Aguyaro, Jefe del Departamento Técnico de Obras Menores, corresponde la provisión y colocación de ploteos vinílicos para todos los pisos de la Sede Av. Diagonal Julio A. Roca 516, CABA, la que por cuestiones metodológicas resulta aconsejable realizar en varias etapas, pidiéndose presupuestos por la totalidad pero adjudicándose parcialmente y por etapas.

Que, en virtud del análisis realizado por el Departamento Técnico de Obras Menores dependiente de ésta Dirección, que determinó en orden al avance de las obras, corresponde la adquisición y colocación de ploteo vinílico en la planta baja; 1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º y 10º, por lo que se dispuso encauzar el proceso dentro del Régimen instrumentado por Resolución de Presidencia de CAFITIT Nº 57/2012 Anexo I, Art. 6º, Trámite Normal.

Que, en tal sentido, se cursaron invitaciones a empresas del rubro de la gráfica y señalética para realizar los trabajos de provisión y colocación de ploteos vinílicos según detalle: en planta baja: un (1) paño con logo; un (1) paño para carteleras piso por piso (diseño a definir); dos (2) paños para Mesa de Entrada (diseño a definir); medios escudos de Hall curvo del 1° al 9° piso: medio escudo color bordó con Ploter de corte, nueve (9) escudos derechos y nueve izquierdos; para el 1° piso: en el Hall triangular: nueve (9) paños, dos (2) puertas de dos (2) hojas más mampara de vidrio Hall de acceso (trama bordó más dos (2) medios escudos); en el ala Roca cuatro (4) paños para dos despachos (trama bordó), un (1) paño para puerta divisoria (trama bordó); en el Hall curvo: un (1) paño para puerta del Plenario (diseño a definir); ala Bolívar siete (7) paños para tres (3) despachos (trama bordó), un (1) paño para puerta divisoria (trama bordó); para el 2° piso: Hall triangular: nueve (9) paños para dos (2) puertas (2 hojas) más mampara de vidrio en Hall de acceso (trama bordó dos (2) medios escudos), para el ala Roca: dos (2) paños para puerta (rayado IDEM existente en blanco mate-), dos (2) para puerta de archivo (rayado IDEM existente en blanco mate); para el ala Bolívar un (1) paño para puerta divisoria (trama bordó); para el 3° piso: Hall triangular: un (1) paño para puerta (medio escudo más trama bordó), para el Hall curvo: un (1) paño para puerta Intendencia con retiro del Ploter existente (diseño a definir), cuatro (4) paños para dos (2) puertas de dos (2) hojas (diseño a definir rayado, escudo, trama bordó); para ala Roca cuatro (4) paños para dos (2) despachos (trama bordó); para el 4° piso: esquina, nueve (9) paños para dos (2) puertas más mampara de vidrio de Hall de acceso (trama bordó más dos (2) medios escudos), dos (2) paños para puertas de sala de Reunión (trama bordó); para el ala Bolívar doce (12) paños para cuatro(4) despachos (trama bordó); para el Hall curvo: cuatro (4) paños para dos (2) puertas de dos (2) hojas (a definir rayado, escudo, trama bordó); para el ala Roca: un (1) paño para puerta divisoria (trama bordó), seis (6) paños para tres (3) despachos (trama bordó); para el 5° piso, ala Bolívar, un (1) paño para puerta de Dirección de Informática (a definir rayado, escudo, trama bordó); para el 6° piso: ala Roca dos (2) paños para la puerta de sector Prensa (rayado IDEM existente color blanco mate); para el 7° piso: esquina, dos (2) paños para paneles de sala de espera (micro-perforado); nueve (9) paños para puerta de dos (2) hojas más mampara de vidrio de Hall de acceso (trama en escala de grises más dos (2) medios escudos); cuatro (4) paños para dos (2) despachos (trama en escala de grises), para ala Roca cinco (5) paños para tres (3) despachos (trama en escala de grises); para el Anexo, un (1) paño para puerta de Hall (rayado IDEM existente en blanco mate), un (1) paño para ventanas de Hall (trama bordó); un (1) paño para ventanas de calle (trama bordó); para el 8º piso: para la esquina, dos (2) paños para paneles en sala de espera (micro-perforado), nueve (9) paños para puerta de dos (2) hojas más mampara de vidrio en Hall de acceso (trama escala de grises más dos (2) medios escudos), para el ala Roca, tres (3) paños para Sala de Reunión (trama escala de grises), cuatro (4) paños para despacho (trama en escala de grises), para el Anexo, dos (2) paños para puertas de Hall (rayado IDEM existente, esmerilado), dos (2) paños para ventanas de Hall interno (trama bordó más esmerilado), tres (3) paños para división del sector (trama bordó sin cortar); para el 9º piso: para la esquina, dos (2) paños para paneles en sala de espera (micro-perforado), seis (6) paños para puerta de dos (2) hojas más mampara de vidrio de Hall de acceso (trama en escala de grises más dos (2) medios escudos, dos (2) paños para paño y puerta de despacho (trama en escala de grises), cinco (5) paños para mural parte trasera de Presidencia (micro-perforado, base transparente), un (1) paño para despacho (trama en escala de grises), para ala Bolívar, tres (3) paños para sala de reunión (trama en escala de grises), para el ala Roca, tres (3) paños para la Sala de Reunión (trama en escala de grises) y para el 10º piso: once (11) paños para baranda exterior (micro-perforado, base transparente), un (1) paño para panel de Hall (base transparente).

Que, a la luz de la instrucción impartida y por las atribuciones conferidas por el régimen especial precitado, se cursaron invitaciones a  las siguientes firmas: Pictopolis, quien cotizó la suma de pesos ciento cuarenta mil ($140.000,00.-) IVA incluído; Power Print quien no cotizó y por último se invitó a la firma Positiva Publicidad quien cotizó la suma de pesos ciento veintiséis mil ($ 126.000,00.-) IVA incluido, a realizar, por razones de tiempos de fabricación e impresión del material según esquema de avance de obra previsto por el departamento técnico de Obras Menores, correspondiendo la adjudicación en tres etapas de pesos cuarenta y dos mil ( $ 42.000,00.-) IVA incluído cada una.

Que,  puesto a resolver, a fin de dar oportuna respuesta a la urgencia demandada y con el objeto de asegurar la puesta en marcha de la nueva Sede, habida cuenta del análisis de precios  de ofertas obrantes, y habiéndose agotado el procedimiento previsto  en el Art. 6. Trámite Normal, de acuerdo con la norma aplicable y el procedimiento regulado por Resolución de Presidencia de CAFITIT Nº 57/2012, se autorizará el gasto por la contratación con la firma Positiva Publicidad por las tareas presupuestadas, por un monto de pesos cuarenta y dos mil ( $ 42.000,00.-) IVA incluído, para la primera etapa (pisos 8º y Anexo, 9º y 10º).

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I  de la  Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012 Caja Chica Especial Edificio Av. Julio A. Roca 516;

EL SECRETARIO JUDICIAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN  DE

SERVICIOS GENERALES Y OBRAS MENORES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto de pesos cuarenta y dos mil ( $ 42.000,00.-) IVA incluído con la firma Positiva Publicidad por la provisión y colocación de ploteos vinílicos según el siguiente detalle: para el 8º piso: en la esquina, dos (2) paños para paneles en sala de espera (micro-perforado), nueve (9) paños para puerta de dos (2) hojas más mampara de vidrio en Hall de acceso (trama escala de grises más dos (2) medios escudos), para el ala Roca, tres (3) paños para Sala de Reunión (trama escala de grises), cuatro (4) paños para despacho (trama en escala de grises), para el Anexo, dos (2) paños para puertas de Hall (rayado IDEM existente, esmerilado), dos (2) paños para ventanas de Hall interno (trama bordó más esmerilado), tres (3) paños para división del sector (trama bordó sin cortar); para el 9º piso: para la esquina, dos (2) paños para paneles en sala de espera (micro-perforado), seis (6) paños para puerta de dos (2) hojas más mampara de vidrio de Hall de acceso (trama en escala de grises más dos (2) medios escudos, dos (2) paños para paño y puerta de despacho (trama en escala de grises), cinco (5) paños para mural parte trasera de Presidencia (micro-perforado, base transparente), un (1) paño para despacho (trama en escala de grises), para ala Bolívar, tres (3) paños para sala de reunión (trama en escala de grises), para el ala Roca, tres (3) paños para la Sala de Reunión (trama en escala de grises) y para el 10º piso: once (11) paños para baranda exterior (micro-perforado, base transparente), un (1) paño para panel de Hall (base transparente), para la sede de Av. Diagonal Julio A. Roca 516 de la  C.A.B.A., todo ello con imputación a los fondos asignados por Res. Pres. CAFITIT Nº 57/2012.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y de las Telecomunicaciones.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, al Depto. Técnico de Obras Menores  y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN RES. PRES. CAFITIT Nº 57/2012  DSG y OM CAJA CHICA ESPECIAL  EDIFICIO  JULIO A. ROCA 516 Nº 60/2013