Buenos Aires, 14 de diciembre de 2006

RES. N° 1002 /2006

VISTO:

El Expediente CM N° DIO 008/06-0 por el que tramita la ejecución de la obra contratada por Licitación Pública N° 04/2005, para la recuperación, limpieza de fachadas y cambio de carpintería exteriores del edificio sede de este Poder Judicial, sito en Beruti 3343, de esta Ciudad,  y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CM N° 1040/05, resultó adjudicataria de la contratación la firma Raffo y Mazieres SA.

Que a fs. 735/737, la Dirección de Infraestructura y Obras, en el marco de la obra en cuestión, informa sobre la aparición de vestigios de pintura “tipo látex” en vastos sectores de la fachada.

Que  a fin de valuar las diferentes alternativas para garantizar los efectos técnicos deseados y obtener resultados de calidad sobre el trabajo encarado por la adjudicaria, se realizaron pruebas de hidrolavado a mayor presión, sin obtener resultados favorables.

Que consecuentemente, la Dirección de Infraestructura y Obras, entendió que la incorporación de material cementicio, denominado Cementolit, como acabado final del ítem 2 según el pliego correspondiente, garantiza una terminación homogénea de textura y color en toda la fachada, la no paralización o extensión de los plazos para los trabajos previstos y un costo sustancialmente inferior a la técnica de microabración.

Que luego de las gestiones realizadas por dicha área con la firma Raffo y Mazieres SA, se llega a un acuerdo entre “Economías” y “Demasías” para el  ítem 2, que arroja un saldo a favor de la misma de $19.075,32, resultado este entre $36.011,61 por economía y $55.086,93 por demasías. A tales efectos, se adjunto copia del acuerdo.

Que, habiendo tomado la debida intervención la Comisión Auxiliar de Infraestructura Judicial y la Comisión de Administración y Financiera, no surgen obstáculos para la aprobación de lo actuado, no advirtiendo el Plenario circunstancias de hecho ni de derecho, que aconsejen revertir el criterio sustentado por las áreas técnicas pertinentes.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°: Autorizar el pago a Raffo y Mazieres S.A. por la suma de $19.075,32 (Pesos diecinueve mil setenta y cinco con treinta y dos centavos), conforme el acuerdo entre “Economías” y “Demasías” para el Item 2 - Intervención de Fachadas, obrante a fs. 737 del Expte. DIO-008/06-0.

Artículo 5°: Regístrese, notifíquese a Raffo y Mazieres S.A., comuníquese a la Comisión Auxiliar de Infraestructura Judicial, al Sr. Administrador y por su intermedio a la Dirección de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Programación y Administración Contable y, oportunamente, archívese.

##### RESOLUCION Nº 1002 /2006

Juan Sebastián De Stefano			         	 Carla Cavaliere

Secretario				                   Presidenta