Buenos Aires, 28  de febrero de 2012

# RESOLUCIÓN CAFITIT N°  5 /2012

VISTO:

El Expediente Nº 140/07-0 y las Actuaciones Nº 29366/11, 29367/11 y 106/12;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 65/2007 la Comisión de Administración y Financiera, aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 6/2007 para contratar la obra del edificio Hipólito Yrigoyen 932 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por Res. CM Nº 791/2007, se aprobó lo actuado y se adjudicó a Emaco SA, por la suma total de Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Veintiocho Mil Ciento Catorce con 63/100 ($ 18.628.114,63).

Que el Consejo de la Magistratura y Emaco SA arribaron a un acuerdo respecto de diversas cuestiones surgidas durante la ejecución de la obra, aprobaron un nuevo plan de trabajos con la respectiva curva de inversión, y establecieron que la obra debía terminar el 31 de julio de 2010 (Res. CM Nº 395/2010, fs. 5182/5189).

Que la Res. CM Nº  884/2011 estableció como fecha de la recepción provisoria el 18 de octubre de 2010, e intimó a la contratista a corregir las observaciones registradas en el acta de fs. 5601/5609 en un plazo de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ejecutarlas a su costa.

Que en la Actuación Nº 29366/11 Emaco SA solicitó el reemplazo de su representante técnico por el del nuevo comitente, Kir SRL Construcciones.

Que a fs. 11 el inspector de obra informó: “d) el remplazo del representante técnico debería instrumentarse una vez que la empresa dé por terminadas las tareas pendientes, las que se encuentran consignadas en el art. 4 de la Res. CM Nº 884/2011.”

Que en tal estado llega la actuación a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Que el Plenario de Consejeros en la reunión celebrada el día 22 de febrero del año en curso, delegó en éste órgano la facultad de resolver sobre la presente petición, y consecuentemente informar lo actuado.

Que Emaco SA no debe continuar ejecutando tarea alguna en la obra, puesto que el plazo para subsanar las observaciones ha vencido, por lo tanto, corresponde que Kir SRL Construcciones designe su representante técnico. Para ello, se instruye a la Dirección General de Infraestructura y Obras a promover y realizar los actos que resulten necesarios.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 31y sus modificatorias,

### LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,

### INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

## RESUELVE:

Artículo 1º: Notificar a Kir SRL Construcciones para que designe su representante técnico.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar Kir SRL Construcciones la presente resolución.

Artículo 3º: Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Kir SRL Construcciones, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese.

# RESOLUCIÓN CAFITIT  N° 5 /2012

Daniel A. Fábregas         Patricia López Vergara        Juan Sebastián De Stéfano