Buenos Aires, 8 de octubre de 2009

RES. Nº 574 /2009

VISTO:

El Expediente DCC Nº 221/08-0 s/Adquisición e Instalación de un ascensor en el edificio de Berutti 3345; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución N° 10/2009, autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 3/2009 para el desmontaje y desguace de uno de los elevadores existentes, y la provisión e instalación de un ascensor nuevo y sin uso, en Beruti 3345, con un presupuesto oficial de Pesos Seiscientos Mil ($600.000.-), estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 26 de mayo de 2009.

Que el llamado a contratación fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, www.jusbaires.gov.ar y en la cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 218/2219 y 222), como así también, fue  publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 234/249).

Que de las constancias de fs. 250/278, surge que se cursaron invitaciones a las Cámaras Argentina de Comercio, Argentina de la Construcción y de Ascensores y Afines, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a veintiún (21) empresas del rubro.

Que mediante Resolución CAFITIT Nº 20/2009, se aprobó la Circular sin Consulta Nº 1, realizando aclaraciones técnicas que fueron anunciadas en la página de Internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, en la cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 303/304), y notificadas a los adquirentes de los pliegos y a las Cámaras del sector (fs. 305/313).

Que a fs. 314/320 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la presente Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.

Que a fs. 325/326, obra el Acta de Apertura registrando la presentación de cuatro (4) ofertas, correspondientes a SMC SA, Ascensores Testa SA, Elevadores  y Componentes  SRL y EMACO SA, sin presentarse observaciones al acto. Asimismo, a fs. 327, se adjuntó el listado que detalla la documentación presentada por los interesados en los sobres Nros. 1 y 2, en los términos dispuestos en el punto 18.4 del Anexo I de la Res. CM Nº 720/2005.

Que la Comisión Evaluadora, solicitó la asistencia técnica de la Dirección General de Infraestructura y Obras, a fin de evaluar si las ofertas de SMC SA, Ascensores Testa SA y EMACO SA, cumplen con los requerimientos del pliego.

Que en respuesta a ello, a fs. 1360/1366, el área técnica se abocó al estudio de las ofertas, indicando que la correspondiente a Elevadores y Componentes SRL no fue analizada por advertirse en el acto de apertura que no cumplía con el pliego. En cuanto la documentación contenida en el sobre Nº 1, manifestó que las ofertas cumplen con los requisitos de los puntos 15.2.8 y 15.2.20 del Pliego de Condiciones Generales de Instancia Unica para la Licitación, Cotratación y Ejecución de Obras Mayores (PCG), y con el punto 12.1 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que respecto al contenido del sobre Nº 2, él área técnica indicó que las ofertas cumplen con los requisitos exigidos en los puntos 15.3.1 y 15.3.2 del PCG, y en cuanto a los requisitos del punto 15.3.3 del PCG, fueron cumplimentados solo por SMC SA y EMACO SA. Sin perjuicio de ello, observó que Ascensores Testa SA, presento las planillas de análisis de precio con un beneficio del 15% mientras que el el punto 15.32 del PGC, indica que debe ser del 10%, entendiendo que si bien puede no considerarse causal de desestimación de la oferta, se deberá solicitar a la empresa, en caso que resulte la más conveniente, y previo a la firma del contrato, que presente el análisis de precios desagregado con el porcentaje de beneficio indicado en dicha normativa, sin modificar el precio final ofertado. Asimismo, resalta que la empresa no presentó la curva de Inversión y el plan de trabajos (conf. punto 15.3.3 del PCG), considerando que ello tampoco, debe ser causal de desestimación de la oferta, y reitera que tales requisitos deberán ser cumplidos antes de firmar el contrato.

Que asimismo, realiza un comparación de precios y comparó el presupuesto por rubro, indicando que Ascensores Testa SA, incluye los ítems G2, G4 y G5, dentro del correspondiente al F2 Electromecánica, correspondiente al ascensor completo, y que cotiza con un IVA 10,%, por ser fabricante, adicionalmente beneficiario de un incentivo otorgado por la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, a través del Decreto 379/01, que le otorga un bono fiscal del 14% sobre el total facturado. Además, indica que EMACO SA y SMC SA, cotizan un IVA 21%.

Que en relación a la capacidad técnica y su incidencia en los valores cotizados, indicó que los oferentes se encuentran en condiciones para llevar la obra de la licitación.

Que sin perjuicio de ello, resaltó que la propuesta económica de Ascensores Testa SA, es de menor valor, presenta un perfil técnico de proveedor e instalador directo, y posee experiencia en gestión de obra. En cuanto a las restantes ofertas, incluyen prestaciones a cargo de personal propio y contratistas, hecho que incide en los costos operativos. Asimismo, manifestó que la diferencia de precio para el caso de Ascensores Testa SA, radica en la diferencia de IVA y en su condición de fabricante e instalador directo. El área técnica concluyó que las tres ofertas demuestran capacidad técnica para ejecutar la obra, y resaltó que la selección del oferente debería recaer en la oferta económica mas conveniente.

Que la Comisión Evaluadora, dictaminó que la oferta presentada por Elevadores y Componentes SRL resulta no admisible, por no presentar la garantía de oferta en los términos dispuesto en la normativa legal vigente, y consideró admisibles las presentaciones de SMC SA, Ascensores Testa SA y a EMACO SA. Luego de analizar los precios ofrecidos propuso preadjudicar la presente contratación a Ascensores Testa SA, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil Doce Seiscientos ($412.600.-) por ser la más conveniente, en los términos del artículo 23 del Pliego de Condiciones Generales.

Que dicho dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de las constancias de fs. 1386/1390, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 1393, 1397 Y 1400/1407.

Que el Departamento de Mesa de Entradas, informó a fs. 1409 que hasta el día 9 de septiembre del año en curso, no recibió actuaciones relacionadas con la publicación del dictamen.

Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado por la Comisión Evaluadora.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 29 de septiembre del año en curso, dispuso intimar a Ascensores Testa SA, para que el plazo de 72 hs. presente la curva de inversión y el plan de trabajo, conforme lo dispuesto en el art. 15.3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el punto 16.2 del Pliego de Condiciones Particulares.

Que en respuesta a ello, mediante Actuación Nº 23059/09, Ascensores Testa SA, presentó la documentación requerida.

Que a fs. 1427, intervino la Dirección General de Infraestructura y Obras, requiriendo modificaciones a la presentación de Ascensores Testa SRL, que fueron cumplidas a fs. 1424/1426, concluyendo el área técnica que la curva de inversión responde al plan de trabajo.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, considera que la oferta presentada por Elevadores y Componentes SRL resulta no admisible, por no presentar la garantía de oferta en los términos dispuesto en la normativa legal vigente, y que las presentaciones de SMC SA, Ascensores Testa SA y a EMACO SA, son admisibles.

Que la Comisión dictaminó proponiendo la adjudicación de Ascensores Testa SA, por ser la oferta más económica. Además  cumplió con los requisitos técnicos de la licitación, y con la intimación cursada a fs. 1413, presentando la curva de inversión y el plan de trabajos, que no fueron objetados por el área técnica.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que visto el análisis realizado por la Comisión Evaluadora,  atento al cuadro comparativo de precios de fs. 1385, y el dictamen de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la oferta de Ascensores Testa SA resulta la más conveniente.

Que por lo tanto, existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación, habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos sin formular observaciones, y no existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en la presente contratación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 3/2009 y adjudicar a Ascensores Testa SA, por la suma total de Pesos Cuatrocientos Mil  Seiscientos ($412.600.-).

Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

# RESOLUCIÓN N° 574 /2009

N. Mabel Daniele  		                                           Mauricio Devoto

Secretaria                                         		              Presidente