Buenos Aires, 15 de octubre de 2002.

##### RES. N° 312/2002

VISTO:

El  Expediente CM N° 126/2002, por el que tramita la adquisición e instalación de ascensores, su mantenimiento y conservación,  para el edificio de Tacuarí 138, y

CONSIDERANDO:

Que los Pliegos aprobados por este Cuerpo a fs. 85/86 (Resolución CM N° 240/2002) y fs. 90/91 (Resolución CM N° 260/2002), para el llamado a la correspondiente licitación privada, si bien cuentan con la conformidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires desde enero del corriente año, contemplan un presupuesto oficial  que ha tenido en cuenta los precios de plaza en la época de su elaboración, es decir, noviembre de 2001.

Que según informa a fs. 95/101, y conformado por el Asesor Técnico, Arq. Juan Carlos Alonso a fs. 94, la distorsión habida hasta la actualidad en los precios de plaza, respecto de los materiales componentes de los ascensores (mayoritaria o totalmente importados), obligan a modificar el presupuesto oficial, elevándose la estimación a SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS ($ 605.000) en lugar de los doscientos noventa y cinco mil pesos ($ 295.000) previstos en los pliegos aprobados.

Que en virtud de modificarse con esta actualización la ficha técnica y la hoja N° 1 del Pliego que ha sido anteriormente aprobada por este Cuerpo, corresponde que el mismo intervenga prestando su conformidad.

Que tratándose de trabajos cuyo costo se previó mediante la constitución de un fondo especial permanente, las alteraciones de los montos originariamente previstos aconsejan que se gestione ante las Secretarías de Hacienda y Finanzas, y de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, las consultas acerca del tratamiento presupuestario que deba dársele a las alteraciones imprevisibles de las condiciones del mercado.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y la referida Resolución CM N° 29/99,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art.  1°:  Apruébase la actualización elevada por el Estudio ORECO, y reemplázanse la ficha técnica de fs. 12 y la hoja N° 1 del Pliego de fs. 16, por las adjuntadas a fs. 100 y 101 respectivamente.

///

RES. N° 312/2002

///Art. 2°: Téngase en cuenta, para esta licitación, la planilla de cotización de fs. 98 y 99 en reemplazo de las obrantes a fs. 9 y 10.

Art. 3°: Instrúyese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria para que gestione las consultas pertinentes a las Secretarías de Hacienda y Finanzas, y de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para interiorizarse del criterio presupuestario a adoptar frente a distorsiones del mercado como las experimentadas en el año en curso, y su posterior informe a este Cuerpo.

Art. 4°: Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Ejecución Presupuestaria a sus efectos.

RESOLUCIÓN N2002

Dra. Gloria Elvira Bonatto	                                      Dr. Juan Octavio Gauna

Dra. María Luisa Casas de Chamorro Vanasco         Dr. Carlos María Cárcova

Dr. Norberto Lorenzo                                                     Dr. Julio César Cueto Rúa