Buenos Aires, 21 de agosto de 2008

RES. Nº  602 /2008

VISTO:

El Expediente DCC N° 83/06-0 s/ Readecuación del edificio Av. Roque Sáenz Peña 636; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución de la Secretaría de la Comisión de Administración y Financiera (SCAyF) N° 115/2006, en el marco de las disposiciones de la Ley 1904, se aprobó el llamado a Licitación Pública N° 2/2006, para la readecuación del inmueble sito en Roque Sáenz Peña 636 de esta Ciudad, con un presupuesto oficial en la suma de Pesos Un Millón Treinta Mil ($1.030.000), IVA incluido.

Que mediante Res. CM N° 607/2006, se aprueba lo actuado en la presente licitación, resultando adjudicataria S.M.C. SA, por la suma total de Pesos Un Millón Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Treinta y Siete con Veintitrés Centavos ($1.118.637,23).

Que a fs. 1547, obra copia del contrato suscripto el 14 de septiembre de 2006 entre la adjudicataria y el Consejo de la Magistratura.

Que a por Res. CM Nros. 11/2007, 46/2007 y 155/2007, se aprobó la ampliación de la presente contratación, en los términos de los arts. 51 y 53 del Pliego de Obras Mayores;  y mediante Res. CM N° 284/2007, se aprobó el pago a S.M.C. SA en concepto de premio por entrega anticipada de la obra, conforme lo dispuesto en el art. 46 del Pliego de Condiciones Particulares.

Que a fs. 2006, la Dirección de Programación y Administración Contable, informó que la licitación se encuentra cancelada según hoja de resumen que obra a fs. 2005.

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 2010, solicitó al Inspector de Obra su conformidad con los trabajos recepcionados provisoriamente, y si hubiere motivos que justifiquen la formulación de observaciones, consignarlas, a fin de efectuar los reclamos pertinentes.

Que a fs. 2062, el inspector de obra informó que habiéndose cumplido por parte de S.M.C. SA, con lo requerido en la presente contratación, cabría considerar la recepción definitiva de la obra.

Que a fs. 2066, la Dirección General de Infraestructura y Obras, solicita la intervención de la Comisión Auxiliar de Infraestructura Judicial, para que tome conocimiento del proyecto de recepción definitiva de la obra, y a título informativo agrega fotocopia de las órdenes de servicio nros. 88, 89 y 91, suscriptas por la inspección de la obra registrando las verificaciones y pruebas de funcionamiento efectuadas en cumplimiento con lo pactado contractualmente.

Que a pedido de la Comisión Auxiliar de Infraestructura Judicial, a fs. 2075, intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminando que nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico al proyecto de acta de recepción de fs. 2067. A fs. 2077, la Comisión observa rajaduras en paredes de los pisos 3° y 4°, por lo que solicitó la intervención de la Dirección General de Infraestructura y Obras, a los efectos de hacer un relevamiento integral del estado del inmueble en cuestión.

Que a fs. 2091 el Departamento de Obras informó que no observó alteraciones en los paramentos que constituyen las plantas de los pisos 3° y 4°, como así tampoco, encontró fisuras ni rajaduras en los mismos. Concluye que no existen elementos que pudieren atribuirse a vicios de la obra y ratifica lo expuesto a fs. 2062.

Que mediante Actuación N° 8662/08, la adjudicataria solicitó la recepción definitiva conforme lo dispuesto en el punto 87 del pliego de bases y condiciones generales, y el punto 44 del pliego de condiciones particulares.

Que a fs. 2109, la Secretaría de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, requirió a la Dirección General de Infraestructura y Obras, la incorporación de la constancia original del acta de recepción provisoria, cuya copia obra a fs. 1988 y, visto lo dictaminado a fs. 2075, se solicitó que se remitan las actuaciones al órgano de asesoramiento jurídico para que dictamine si la recepción definitiva se encuentra en condiciones de ser aprobada por el Plenario, conforme las disposiciones del capítulo IV de la Ley 13064.

Que a fs. 2114, se adjuntó el acta de recepción definitiva de la obra, fechada el 18 de junio de 2008, dejándose constancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratista, y a fs. 2115, se agregó la constancia original del acta de recepción provisoria suscripta el 15 de diciembre de 2006.

Que a fs. 2116/2117, constan las pruebas de las instalaciones suscriptas por el inspector de obra, el Director de Infraestructura y Obras y S.M.C. SA.

Que intervino nuevamente la Dirección de Asuntos Jurídicos, entendiendo que nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico para aprobar la recepción definitiva de la obra.

Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, dictaminando que la recepción de fs. 2114 se encuentra en condiciones de ser aprobada por la autoridad competente.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que el punto 87 del Pliego de Condiciones Generales de Instancia Unica para la licitación, contratación y ejecución de las obras públicas mayores, dispone “Recepción Definitiva.- Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta, que será suscriptas por las partes. El original acompañará el certificado de devolución y el duplicado se entregará al contratista.-“, y conforme lo establecido el punto 86 del pliego mencionado y lo indicado  en el punto 44 del Pliego de Condiciones Particulares, el plazo de garantía es de seis (6) meses, contados a partir de la recepción provisoria de la obra.

Que asimismo, el art. 41 de la Ley 13064, dispone que la recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y reparación de las obras salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas.

Que conforme surge de la constancia de fs. 2115 la recepción provisoria se otorgó el 15 de diciembre de 2006, por lo tanto, el acta de recepción definitiva de fs. 2114, fue suscrita en tiempo y forma, con la previa verificación del buen estado de la obra y del correcto funcionamiento de las instalaciones, de acuerdo a lo informado a fs. 2062, 2066, 2091 y 2116/2117.

Que por lo tanto,  habiéndose cumplido con los plazos y verificaciones reglamentarias y legales, contándose con el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Administración Financiera Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, la recepción definitiva de fs. 2114 se encuentra en condiciones de ser aprobada.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Aprobar la recepción definitiva de obra adjudicada a S.M.C. SA. en la Licitación Pública N° 2/2006, para la readecuación del inmueble sito en Roque Sáenz Peña 636.

Art. 2º: Regístrese, comuníquese a la contratista, a la Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras,  a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN N° 602 /2008

María Teresa del Rosario Moya	                                      Mauricio Devoto

Cfr. art 26 Regl. Plenario                                                     Presidente