Buenos Aires, 18 de septiembre de 2003.

# RES. N° 551 /2003

VISTO:

La necesidad de efectuar la determinación de sobrecargas admisibles, en el edificio sito en Cnel. Díaz Nro. 2110, de esta Ciudad Autónoma, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente, mediante Expediente Nro. 179/2001, tramitó la contratación de un Estudio de Ingeniería para la "Verificación Estructural", del edificio de la calle Cnel. Díaz Nro. 2110.

Que como consecuencia de ello, por Res. Nro. 377/2001 se aprobó la contratación del Estudio de los Ingenieros Eduardo Alfredo Cotto y Hugo Alberto Chevez para cumplir esa encomienda.

Que el referido estudio, basado en una condición teórica que debía resistir una carga uniforme simultánea en todos sus pisos de 500 kg/m2 en losas y vigas y de 400 kg/m2 en sus columnas y bases, concluyó en que debían reforzarse las dos lineas de columnas centrales y sus respectivas bases.

Que el refuerzo de las columnas y bases, implica la ejecución de un anillo perimetral en toda su altura, preparación de su superficie para lograr la unión de hormigón viejo con hormigón nuevo, corte de los pisos para posibilitar la continuidad del anillo con sus armaduras y reconstrucción de pisos y un movimiento de tierra manual de consideración que debe ser ejecutado cuidadosamente, ya que son trabajos lentos, costosos y sucios.

Que para evitar esos inconvenientes en un edificio que debe mantenerse en funcionamiento, resulta necesario ampliar el estudio para que considere la disposición de cargas de una manera más racional, considerando las cargas reales que generan los usos para los cuales estará destinado.

Que en virtud de ello, el estudio en cuestión debe complementarse, necesariamente,  con la determinación de sobrecargas admisibles.

Que a lo largo de todo el proceso, tomó intervención la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en virtud del Convenio Marco por Asistencia Técnica aprobado por Resolución CM N°  114/2001, quien consideró que "es conveniente que durante el desarrollo de la obra, continúe el seguimiento de las tareas por los profesionales actuantes, dadas las características que tiene el refuerzo estructural y la posible aparición de singularidades".

Que por otra parte, la ampliación de la contratación realizada en su momento, encuadra en los preceptos del Art. 56º, Inc. 3, apartado f), del Decreto-Ley Nº 23.354/56; no existiendo obstáculos de orden legal o reglamentario para habilitar el progreso de la Contratación Directa

Que corresponde designar a la Dirección de Infraestructura y Obras para certificar el cumplimiento efectivo de los servicios contratados.

Que a fs. 143 obra el compromiso preventivo provisorio Nro. 2003-09000218.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## RESUELVE

Artículo 1°: Aprobar la  Contratación Directa del Estudio de Ingenieros Hugo Alberto Chevez y Eduardo Alfredo Cotto, para el estudio de la determinación de sobrecargas admisibles, en los términos de la propuesta obrante a fojas 139, del Expediente Nro. 179/2001, por el valor de Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($3.500.-)  - I.V.A. incluído-.

Artículo 2º:  Designar a la Dirección de Infraestructura y Obras para que certifique el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contratados.

Artículo 3°: Regístrese, publíquese,  comuníquese a la Dirección de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable y oportunamente archívese.

# RESOLUCIÓN N° 551/2003

Diego May Zubiría                                         Bettina Paula Castorino

María Magdalena Iráizoz                                 Juan Sebastián De Stefano

María Celia Marsilli                                        Abel M. Fleitas Ortiz de Rozas

(No firma por encontrarse en uso de licencia)