Buenos Aires,  17 de mayo de 2012

# RESOLUCIÓN CAFITIT N° 16 /2012

VISTO:

El Expediente OAyF 58/10-0 s/ Adquisición de equipamiento informático, y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones mediante Resolución CAFITIT Nº 28/2010 autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 19/2010 para la adquisición de equipamiento informático, con un presupuesto oficial de Pesos Tres Millones Ciento Veinte Mil Trescientos ($3.120.300) IVA incluido (fs. 251).

Que por Res. CM Nº 123/2011 (fs. 2628/2630) se aprobó lo actuado y se adjudicaron a Novadata SA en los renglones 4, 5 y 7 por la suma total de Dólares Estadounidenses Trescientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Nueve (u$s 365.879), y a Comercializadora de Bienes de Capital SA (en adelante CBCSA) el renglón 3 por la suma total de Dólares Estadounidenses Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta (u$s 49.450).

Que posteriormente se dictó la Res. CM Nº  627/2011 ampliando la contratación con Novadata SA por el renglón 4, en veinte (20) notebooks por la suma de Dólares Estadounidenses Veinticinco Mil Setecientos Treinta (u$a 25.730), el renglón 5 en cuarenta (40) thin clients con monitor LCD de 17´´, teclado y mouse, por la suma de Dólares Estadounidenses Veintiocho Mil Setecientos Veinte (u$s 28.720), y con CBCSA SA el renglón 3 en siete (7) impresoras láser blanco y negro tipo Xerox Phacer 3660, por la suma de Dólares Estadounidenses Seis Mil Novecientos Veintitrés (u$s 6.923)

Que en la Actuación Nº 21057/11 Novadata SA propuso el cambio de los insumos comprendidos en el renglón 4 de la ampliación, sustituyéndolo por el modelo Notebook BanghóMov, alegando problemas de importación. La Dirección de Informática y Tecnología, manifestó que el bien ofrecido no cumple con las especificaciones técnicas mínimas requeridas en los pliegos, aclarando que no cuenta con “Dispositivo de Identificación Biométrico” y “Puerto RJ-11”.  Consecuentemente, por Res. CM Nº 834/2011 se dispuso no hacer lugar al reemplazo de insumos del renglón 4 propuesto por Novada SA.

Que transcurridos los plazos legales de entrega, la Dirección de Compras y Contrataciones calculó las multas que podrían caberles a las contratistas (fs. 3025/3026). Intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos sin objetar dicho cálculo (fs. 3032), sin perjuicio de “aconsejar a la autoridad competente que arbitre las medidas que entienda necesarias a fin de evitar futuros reclamos”.

Que a fs. 3041/3043 y 3085  se corrió traslado de lo actuado a las adjudicatarias y a la aseguradora para que ejerzan su derecho de defensa.

Que a fs. 3038 CBCSA efectuó descargo alegando cambios de público conocimiento en el régimen de importación, y solicitó que no se ejecute la multa.

Que a fs. 3048 Novadata SA expresó su descargo reiterando que no podía entregar los insumos contratados porque el fabricante no podría proveérselos, obligándola a ofrecer su sustitución por equipos de mejores prestaciones, alegó fuerza mayor por cambios normativos (Res 45/11 Ministerio de Industria), relató parte de su historia, alegó buena fe, cuestionó por arbitrario el rechazo de la sustitución ofrecida, interpretó que la imposición de sanciones vulneraría los principios del acto administrativo (finalidad y proporcionalidad), y que “la disposición constituye un  acto nulo de nulidad absoluta”, hizo reserva de caso federal y ofreció prueba.

Que a fs. 3097 intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos transcribiendo doctrina y jurisprudencia sobre fuerza mayor, normas licitatorias que le dan competencia a la Dirección de Informática y Tecnología sobre el control del cumplimiento contractual, y a la Unidad Operativa de Adquisiciones sobre prórrogas, rescisión, multas, etc. Nada dice sobre la prueba ofrecida, y considera que “a través de la mencionada Res. 45/2011 del Ministerio de Industria de la Nación se ha visto afectada la importación de productos como los que son objeto de la presente contratación, y si bien no existe acto administrativo alguno pasible de recurso, este Departamento entiende que, respecto de Comercializadora de Bienes de Capital SA, corresponde tener por cumplido el contrato sin culpa alguna del proveedor, y respecto de Novadata SA, rescindir parcialmente el contrato, sin imposición de multa, ambos casos por haberse configurado la existencia de fuerza mayor en la entrega de los bienes en cuestión.”

Que en tal estado llega el expediente a la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones.

Que dado que ambos contratistas invocan razones de fuerza mayor para liberarse del cumplimiento de sus obligaciones en esta contratación, y que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ampara tal invocación, corresponde referirse en primer término a tal cuestión.

Que los contratistas pretenden excusar su incumplimiento alegando que la Res. 45/2011 del Ministerio de Industria de la Nación les impide ingresar al país los insumos comprometidos, describiendo tal situación como fuerza mayor.

Que la fuerza mayor es, sin dudas, una causal que puede eximir de responsabilidad a quien la padece. Pero, la mera existencia de una norma no constituye fuerza mayor, para ello, la norma debe modificar sustancialmente las condiciones de la contratación, y tampoco debe haber negligencia imputable al contratista.

Que la presunción de conocimiento que pesa sobre una norma de orden público como la cuestionada Res. 45/2011, tampoco es asimilable a fuerza mayor derivada de razones de público y notorio conocimiento, con las que los contratistas pretenden eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

Que la Res. 45/2011 establece que los importadores de mercaderías descriptas con nomenclatura común del MERCOSUR deberán tramitar una constancia de excepción. En algunos casos, los exime si son mercaderías sin armar. La constancia de excepción deberán declarar nombre, razón social, CUIT, domicilios, actividad desarrollada y la excepción la firma el Secretario de Comercio Exterior.  Establece varias categorías de bienes involucrados en la norma utilizando nomenclatura MERCOSUR, y en otros casos define los productos alcanzados, entre éstos, no se observan los que son objeto de la presente licitación.

Que la res. 45/2011 también alcanza a los certificados de importación de productos varios (CIPV) cuyas presentaciones deberán incluir un formulario de solicitud por cada una de las posiciones arancelarias desagregadas a nivel SIM aunque se trate de un mismo tipo de mercadería, también deberá presentarse un formulario de solicitud adicional cuando los países de origen de la misma fuesen diferentes.  La norma contienen varias prescripciones, cuyo análisis y descripción no guarda relación alguna con la cuestión introducida por las contratistas, porque no han demostrado ni acompañado indicio alguno que permita interpretar que el cambio de legislación les impide cumplir sus obligaciones.

Que en efecto, ni Novadata ni CBCSA acreditaron que los insumos que ofertaron están incluidos en dicha resolución, ni que la importación sea la única herramienta comercial disponible para obtener los bienes que se comprometieron a entregar al Consejo. De hecho, la adjudicación de la contratación ocurrió en mazo de 2011, antes del dictado de la norma cuestionada, y, desde ese momento la Administración podía ampliar la cantidad contratada. Tampoco han demostrado haber impulsado diligentemente el supuestamente imprescindible trámite de importación, y mucho menos aún, que haya sido rechazado por autoridad competente por razones no atribuibles a la negligencia del administrado.

Que conforme lo expuesto, los proveedores pretenden liberarse de su compromiso y de las responsabilidades por el incumplimiento, alegando que por el dictado de una norma están impedidos de hacerlo por razones que exceden su voluntad y dominio. Tal pretensión es insostenible, porque la existencia de nueva legislación no constituye fuerza mayor.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 31y sus modificatorias,

### LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA,

### INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

## RESUELVE:

Artículo. 1º: Intimar a Novadata SA y a Comercializadora de Bienes de Capital SA, por el término de diez (10) días, para que entreguen los insumos objeto de la ampliación dispuesta por la Res. CM Nº 627/2011, bajo apercibimiento de imponer las sanciones que correspondan.

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a Novadata SA, Comercializadora de Bienes de Capital SA, Afianzadora Latinoamericana Cia de Seguros SA y Aseguradora de Créditos y Garantías SA.

Artículo 3º: Regístrese, anúnciese en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), notifíquese a Novadata SA, Comercializadora de Bienes de Capital SA, Afianzadora Latinoamericana Cia de Seguros SA y Aseguradora de Créditos y Garantías SA, comuníquese a Dirección de Compras y Contrataciones.

# RESOLUCIÓN CAFITIT  N° 16 /2012

Ricardo Baldomar					Juan Sebastián De Stéfano