Buenos Aires, 13  de agosto de 2009

RES. Nº  408 /2009

VISTO:

El Expediente CM Nº DCC 060/08-0 s/ Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado; y

CONSIDERANDO:

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones por Resolución Nº 84/2008, autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 23/2008 para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos de aire acondicionado del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Doscientos Un Mil Trescientos Setenta y Seis ($2.201.376) IVA incluido.

Que mediante Res. CM Nº 55/2009, se aprobó lo actuado en la presente contratación, resultando adjudicataria Consultora Integral de Producción de Servicios SA (CIPS), por los renglones 1 al 7, en la suma total de  Pesos Un Millón Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis ($ 1.669.296.-).

Que a fs. 377, obra la Orden de Compra Nº 190, que fuera retirada con fecha 05-03-09, previendo el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de los edificios sitos en Av. de Mayo 761, Tacuarí 138, Beruti 3343, Libertad 1042, Roque S. Peña 636, Arias 4491, Alem 684, Almafuerte 37 y Combate de los Pozos 155.

Que a fs. 625/626, la Dirección de Compras y Contrataciones, informó que en oportunidad de adjudicarse a Niro Construcciones, la obra de refacción del inmueble de Libertad 1042, que tramitó en el expediente nro. 187/08-0, cuyo pliego de especificaciones técnicas puso a cargo de la adjudicataria las tareas de mantenimiento del sistema de climatización por el término de doce (12) meses. Asimismo, agrega que para tal fin, Niro Construcciones subcontrató a la BRV Instalaciones Electromecánicas SRL, cuyo servicio será desde abril de 2009 hasta abril 2010. Por lo expuesto, advierte una superposición de contrataciones para un mismo servicio, y solicita que se arbitren los medios necesarios para que se autorice la suspensión de la prestación adjudicada a la firma CIPS SA, hasta el 1 de mayo de 2010.

Que por Actuación Nº 13668/09, CIPS SA, solicita instrucciones sobre la prestación del servicio en el edificio de Libertad 1042 – renglón 4 - , ya que ha tomado conocimiento sobre la existencia de otra contratación con el mismo objeto.

Que conforme lo dispuesto por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, en la reunión del día 16 de junio del año en curso, la Dirección de Asuntos Jurídicos, dictaminó sobre la posibilidad de excluir el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en el inmueble de Libertad 1042, en los términos dispuestos en el art. 117 de la Ley 2095 y su decreto reglamentario, entendiendo no existiría obstáculo jurídico alguno.

Que la Comisión mencionada precedentemente, observó que conforme surge de la orden de compra de fs. 377 y de la Res. CM 777/2008, que aprueba lo actuado en el expediente nro. 187/08-0, existe una superposición de contrataciones para el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado en el edificio de Libertad 1042, por lo tanto, entendió que corresponde analizar la suspensión de la prestación propuesta por la Dirección de Compras y Contrataciones, a fs. 625/626.

Que en relación a la presente licitación, el punto 13 del Pliego de Condiciones Particulares, aprobado por Res. CAFITIT Nº 84/2008, dispone que el plazo de contratación  será de veinticuatro (24) meses a partir del primer día siguiente a la recepción de la correspondiente orden de compra, por lo tanto, conforme surge de fs. 577, dicho plazo, comenzó a regir en el día 1 de abril del año en curso.

Que en cuanto a la contratación que tramitó en el expediente nro. 187/08-0, se observa que el punto F3.11 del Pliego de Especificaciones, establece lo siguiente: “Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema. La Contratista realizará el control periódico semanal del correcto funcionamiento del sistema de climatización a partir de la Recepción Provisoria de la Obra y durante todo el Período de Garantía de la misma.”

Que por lo tanto, teniendo en cuenta que el plazo de garantía es de doce (12) meses y la recepción provisoria de la obra es de fecha 26 de marzo del año en curso, el plazo del servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, a cargo de Niro Construcciones SA, es a partir del 27 de marzo hasta 26 de marzo de 2010.

Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario disminuir el total adjudicado a Consultora Integral de Producción de Servicios SA, excluyendo el edificio de Libertad 1042, correspondiente al renglón 4, hasta el día 26 de marzo de 2010, inclusive.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que el artículo 117 inciso I de la Ley 2095 dispone que el organismo contratante puede: “Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.”

Que visto la oferta de fs. 436 para el renglón 4, que resulta en la suma total de Pesos Trescientos Treinta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos ($335.592), la disminución en cuestión se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa mencionada precedentemente, por lo tanto, no se encuentran razones de hecho ni de derecho que impidan dar curso favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Disminuir el total adjudicado a Consultora Integral de Producción de Servicios SA, excluyendo el edificio de Libertad 1042, correspondiente al renglón 4, hasta el día 26 de marzo de 2010, inclusive.

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a Consultora Integral de Producción de Servicios SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Infraestructura y Obras y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

# RESOLUCIÓN N° 408  /2009

N. Mabel Daniele  		                                           Mauricio Devoto

Secretaria                                         		              Presidente