Buenos Aires, 27 de septiembre de 2005

# RES. Nº 767 / 2OO5

VISTO:

El Expediente CM N0 DCC 048/2004-O por el que tramitó la Licitación Pública N0 05/2004 para la instalación de corrientes débiles en el edificio sito en Tacuarí 138; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CM N0 947/2004, en el marco de lo actuado en la Licitación Pública N0 05/2004, que tramitó por Expediente CM N0 DCC 048/04, se adjudicó la contratación de la obra pública consistente en la instalación de corrientes débiles en el edificio sito en la calle Tacuarí 138, a la firma ESEMPI S.R.L., por la suma total de Pesos Trescientos Doce Mil Trescientos Ochenta con 75/100 ($ 312.380,75), IVA y demás impuestos incluidos, de acuerdo con la oferta económica obrante a fojas 1187/1190 y la propuesta técnica obrante a fojas 1294/1328 del Expediente.

Que a fojas 2406 obra la copia certificada de la Contrata firmada, y a fojas 2420, el Acta de Iniciación de Obra (con fecha 07 de marzo de 2005).

Que mediante Memorandum de la Dirección de Infraestructura y Obras N0 445/2005 (fojas 2461/2462), se solicita la aprobación de trabajos adicionales por la suma de Pesos Catorce mil Quinientos Diecinueve ($14.519,00) que permitan la finalización y habilitación del edificio en cuestión.

Que dichos adicionales resultan impostergables e imprescindibles, que los presupuestos presentados por la firma Esempi S.R.L. se ajustan a los valores del mercado, y que representan el 4,64% del monto total de esta licitación.

Que el Punto 19 del Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública N0 05/04,aprobado por Resolución CM N0 947/2004, prevé que “En los casos que fuera necesario efectuar trabajos imprevistos bajo el concepto de adicionales, el Consejo de la Magistratura se reserva la facultad de efectuarlos, ya sea acordando el precio con el contratista sobre la base de los precios unitarios del presente contrato, o instrumentando, en caso de no llegar a un acuerdo con el contratista, el o los procedimientos previstos por la normativa vigente para encomendarlos a otro contratista, o realizarlo con personal propio. Cuando se encomienden modificaciones que impliquen un aumento del contrato, el contratista deberá ampliar la garantía de adjudicación en un cinco por ciento (5%) de tal aumento.”

Que interviene el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos, y mediante su dictamen N0 882/05 agrega que “El Artículo 9, inc. b) de la ley de Obras Públicas prevé la posibilidad de que cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto original ni pudieran incluirse en el contrato respectivo, se podrá ampliar la contratación en un cinco por ciento (5%)”.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta ampliación contractual, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración N0 2005-09000269, como consta a fojas 2466.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

Artículo 1º: Aprobar la ampliación de la obra pública consistente en la instalación de corrientes débiles en el edificio sito en la calle Tacuarí 138, adjudicadas por Resolución CM N0 947/2004 a la firma ESEMPI S.R.L, para la realización de trabajos adicionales conforme la propuesta económica obrante a fojas 2463/2464 del Expediente CM N0 DCC 048/04-O, por un total de Pesos Catorce Mil Quinientos Diecinueve ($14.519,00).

Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que elabore el modelo de Contrata que deberá suscribirse con la firma Esempí SRL

Artículo 3º: Autorizar a la Presidencia del Consejo de la Magistratura a suscribir la correspondiente contrata.

Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones para que solicite a la adjudicataria una ampliación de la garantía de adjudicación del cinco por ciento (5%) del monto estipulado en el artículo precedente.

Artículo 5º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.iusbaires.gov.ar, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a los integrantes de la Comisión de Recepción, cúmplase y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN Nº 767/2005

Carla Cavaliere 	 María Magdalena Iráizoz 	    L. Carlos Rosenfeld

(en uso de licencia)

Bettina Paula Castorino	                           Juan Sebastián De Stefano                              Germán Garavano

(en uso de licencia)

Diego May Zubiría