Buenos Aires, 22 de abril de 2010

RES. Nº 272 /2010

VISTO:

El Expediente DCC Nº 78/07-0 s/ Cableado Estructurado de Voz y Datos en los distintos edificios del Poder Judicial; y

CONSIDERANDO:

Que por Res. CM Nº 845/2008, se aprueba lo actuado en la Licitación Pública Nº 3/2008, resultando adjudicataria de la obra de cableado estructurado de voz y datos, Tecnet SA, en la suma de Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuatro (($1.763.304).

Que mediante Res. CM Nº 412/2009, de fecha 13 de agosto de 2009, se dispuso suspender la obra contratada con Tecnet, para el edificio de Beruti 3345, conforme lo propuesto el área informática.

Que a fs. 3016 la Dirección de Informática y Tecnología solicitó el levantamiento de la suspensión, motivado por el deterioro de las instalaciones de cableado de voz y datos del edificio que impiden la instalación de nuevos puestos de trabajo y/o movimientos de los mismos de acuerdo a las permanentes mudanzas que se realizan; y habiéndose adjudicado la contratación de infraestructura de comunicaciones, impedirá la puesta en marcha del equipamiento adquirido.

Que consecuentemente, en la reunión de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, celebrada el día 17 de noviembre de 2009, la Dirección de Informática y Tecnología, entendió que se encontraban dadas las condiciones para levantar la suspensión de la obra y a tales efectos, se intimó a Tecnet SA, a presentar los planos de obra con la totalidad de las instalaciones debidamente acotadas, como así también, los planos de detalles necesarios o requeridos.

Que atento ello, a fs. 3044, 3059, 3062, 3068/3079, la adjudicataria presentó la documentación solicitada.

Que al respecto, a fs. 3049 y 3083, intervino el Inspector de Obra, Sr. Miguel Ángel Pros, quien observa que la adjudicataria deberá adjuntar correctamente las memorias técnicas y planos de corte y perspectiva. Sin perjuicio de ello, solicitó levantar la suspensión de la obra en Beruti 3345, en las mismas condiciones y modalidades previstas en los pliegos.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, manifestó que  conforme lo sugerido por la Dirección de Informática y Tecnología, y el Inspector de Obra, resulta pertinente levantar la suspensión de la obra dispuesta por Res. CM Nº 412/2009, a fin de contar a la brevedad con espacios adecuados que aseguren la operatividad de las dependencias del Poder Judicial.

Que asimismo, se observa que Tecnet SA, presentó la documentación requerida para impulsar la ejecución de la obra en cuestión y que la misma, cuanta con el aval del Inspector de Obra.

Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario levantar la suspensión de la obra contratada con Tecnet SA, para el edificio de Beruti 3343/45, en las mismas modalidades y condiciones prevista en los pliegos de la licitación pública nro. 3/2008.

Que asimismo, se propone intimar a Tecnet SA, para que en el término de diez (10) días presente correctamente las memorias técnicas, y planos de corte y perspectiva.

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que no se advierte razones de hecho y derecho que justifiquen apartarse del criterio propuesto por la Dirección de Informática y Tecnología y por el Inspector de Obra, por lo tanto, corresponde dar cursos favorable al presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Levantar la suspensión de la obra contratada con Tecnet SA, para el edificio de Beruti 3343/45, en las mismas modalidades y condiciones prevista en los pliegos de la licitación pública nro. 3/2008.

Art. 2º: Intimar a Tecnet SA, para que en el término de diez (10) días presente correctamente las memorias técnicas, y planos de corte y perspectiva.

Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección de Informática y Tecnología y a la Dirección de Compras y Contrataciones, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 272 /2010

Patricia López Vergara                                 María Teresa del Rosario Moya

Secretaria                                         		 Presidenta