Buenos Aires,12 de julio de 2011

RES. Nº 471 /2011

VISTO:

El Expediente “DCC N° 046/10-0 s/ Antecedentes para la Obra de Readecuación de Av. de Mayo 654”; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 8/2010 (fs. 379) la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 12/2010 para la readecuación del edificio de Av. de Mayo 654, con un presupuesto oficial de Pesos Cinco Millones Seiscientos Setenta Mil ($5.670.000).

Que por Res. CM Nº 489/2010 se aprobó lo actuado en la licitación (fs.1944) y se adjudicó la obra a Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17), y a fs. 1980/1984 se publicó en el Boletín Oficial.

Que mediante Actuación Nº 30672/10 la contratista solicitó redeterminación provisoria de los precios del contrato alegando que en agosto de 2010 se produjo una variación de referencia superior al siete por ciento (7%).  La Dirección General de Infraestructura y Obras solicitó su corrección en base a la desagregación de los índices y la aplicación de la metodología de cálculo establecida en la ley 2809 y el Decreto 1312/08 (fs. 2083).

Que en la Actuación Nº 74/11 (fs. 2130) la adjudicataria adecuó su pretensión a las pautas indicadas por la Dirección General de Infraestructura y Obras, recibiendo la conformidad de dicha dependencia a fs. 2139.

Que por Actuación Nº 3575/11 de fs. 2306/2311, Estudio Ing. Villa SRL presentó el certificado de la redeterminación de precios provisoria nro. 1 y factura por la suma de Pesos Quinientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, con 94/100 ($514.468,94), que incluye los certificados de obra nros. 1, 2, 3 y 4.

Que a fs. 2288 la contratista solicitó la redeterminación de Precios Provisoria Nº 2 en virtud de haberse producido en el mes de diciembre de 2010, una variación de referencia superior al 7% desde la última redeterminación provisoria aprobada.  La Dirección General de Infraestructura y Obras la aprobó a fs. 2298.

Que a fs. 2317 la Dirección General de Asuntos Jurídicos dictaminó que “teniendo en cuenta que la contratista ha aceptado las modificaciones solicitadas por la Dirección General de Infraestructura y Obras y que ésta última  aprueba los resultados por aquella presentados, puede proseguirse con el trámite de las presentes actuaciones”.

Que a fs. 2790 la Dirección General de Control de Gestión y Auditoria Interna, considerando que el área técnica aprobó las dos redeterminaciones solicitadas por la contratista, y que se debía proyectar el acta acuerdo respectiva.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos intervino a fs. 2794 advirtiendo que no proyectó el acta de la 2da. redeterminación porque no existe certificación ni factura por el monto correspondiente,  y adjuntó el acta por la 1ra. redeterminación.

En tal estado, llega el expediente al Plenario.

Que la Dirección General de Infraestructura y Obras analizó los pedidos de redeterminación solicitados por la contratista, y las observaciones que formuló oportunamente fueron subsanadas a su conformidad, recibiendo luego la aprobación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de la Dirección General de Control de Gestión y Auditoria Interna, por lo tanto, no existen razones de hecho ni de derecho que justifiquen apartarse del criterio propuesto por las áreas competentes.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°: Aprobar la redeterminación de precios solicitada por Estudio Ing. Villa SRL por la suma de Pesos Quinientos Catorce Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho, con 94/100 ($514.468,94), en los términos que surgen del acta que como Anexo I forma parte de la presente.

Art. 2º: Regístrese, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a Estudio Ing. Villa SRL, comuníquese a la  Oficina de Administración y Financiera, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y Administración Contable, y oportunamente archívese.

RESOLUCIÓN N° 471 /2011

Gisela Candarle                                                    Horacio G. Corti

Secretaria                                         		 Presidente

Res. CM Nº 471 /2011

Anexo I

ACTA  DE REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS.

Entre el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la Av. Leandro N. Alem N° 684, Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Dr. Horacio A. Corti, carácter este que se acredita con la copia adjunta de la Resolución CM Nº 1091/2010 de fecha 27 de diciembre de 2010, por una parte, en adelante “EL CONSEJO”, y por la otra parte ESTUDIO ING. VILLA S.R.L., con domicilio en la calle Uruguay 864, P.9º, Of. 902, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por el Ing. Guillermo A. Villa, en su carácter de socio gerente, en adelante “EL CONTRATISTA”, se conviene en celebrar, conforme las previsiones de la ley 2809, la presente Acta de redeterminación provisoria de precios Nº1 “Obra Readecuación Av. de Mayo 654” (Licitación Pública N°12/2010).

ANTECEDENTES:

Mediante Resolución CM Nº 489/2010, se resolvió aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 12/2010 y adjudicar la obra de readecuación del edificio de Av. de Mayo 654 al Estudio Ing. Villa S.R.L., por la suma total de Pesos Seis Millones Setecientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 17/100 ($ 6.707.548,17), habiéndose firmado la contrata respectiva. El Acta de Inicio de  Obra se suscribió en fecha 6 de Septiembre de 2010.                                                 Posteriormente, a través de la Resolución CM Nº 1088/2010 se amplió la contratación.

Mediante Actuación Nº 30672/10 el contratista solicita se proceda a la Redeterminación Provisoria de Precios Nº1, que luego corrige por Actuación Nº 00074/11 solicitando la misma a partir de JUNIO DE 2010.

La Dirección General de Infraestructura y Obras  produce el MEMO DGIO Nº 03/11 donde expresa que es correcto el ajuste producido por la contratista al adecuar la metodología de cálculo conforme lo indicado por esa Dirección General.

Con posterioridad la contratista por Actuación Nº 3575/11 agregó certificado de redeterminación provisoria Nº 1 correspondiente a los certificados de obra Nºs 1, 2, 3, y 4 por la suma de pesos Quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho con noventa y cuatro centavos ( $ 514.468,94), acompañando la factura respectiva.

La Dirección General de Infraestructura y Obras  produce el MEMO DGIO Nº 77/11 en el que expresa que la presentación del contratista formulada en la Actuación Nº 3575/11 ha sido conformada por esa Dirección, y en esa instancia la Dirección General de Asuntos Jurídicos expresó que podía proseguirse con el trámite de las actuaciones.

Posteriormente intervino la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna quien se expidió en el sentido que debe redactarse el proyecto de Acta Acuerdo para su aprobación por el plenario de consejeros.

En virtud de tales antecedentes, las partes ACUERDAN:

PRIMERO: 	El Consejo presta conformidad con la redeterminación provisoria de precios Nº 1 solicitada por el contratista, correspondiente a los certificados de obra Nºs 1, 2, 3, y 4 por la suma de pesos Quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta y ocho con noventa y cuatro centavos ( $ 514.468,94),  conforme factura Nº 00000009.

SEGUNDO:	Una vez concluido el trámite de redeterminación definitiva de Precios

iniciado por el contratista se certificarán las diferencias en más o en menos, conforme lo previsto por el artículo 7 segundo párrafo de la ley 2809.

TERCERO:	A los efectos de la presente, las partes constituyen domicilios especiales en los ut supra indicados, donde serán válidas todas las notificaciones y declaran que para el caso de controversia judicial , se someten a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

CUARTO: En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los   días del mes de

de 2011.