Buenos Aires, 11 de octubre de 2005

## RES. N° 808 / 2005

VISTO:

El expediente CM Nº 126/02 caratulado “Adquisición e Instalación Ascensores Tacuarí 138”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el referido expediente se sustancia la Licitación Privada Nº 11/02 tendiente a la contratación de la adquisición e instalación de ascensores en el edificio sito en la calle Tacuarí 138 de esta Ciudad, y su consecuente servicio de mantenimiento y conservación.

Que mediante la Res. CM Nº  463/2002 del 12 de diciembre de 2002, el órgano directivo de este Consejo de la Magistratura, resolvió aprobar lo actuado y adjudicar la licitación privada de referencia a la empresa ADSUR S.A., disponiéndose mediante la Res. CM Nº 165/2003 del 15 de abril de 2003 la ejecución de dicho resolutorio.

Que tal como surge del acta glosada a fs. 300/01, se estableció como fecha de recepción provisoria de la obra en cuestión el día 30 de marzo de 2004.

Que en el cuerpo de la misma se deja constancia de que en razón del carácter provisorio de dicha recepción, corresponde diferir el inicio del plazo de la garantía contractual dispuesta en relación a las obras realizadas, como así el mantenimiento adjudicado a la contratista, hasta tanto se concrete la habilitación de uso del edificio y la provisión del suministro eléctrico definitivo.

Que la conformidad de la prestataria ADSUR S.A. surge del cuerpo del mismo, acordándose también que la empresa mantendrá y abonará los seguros obligatorios dispuestos en la cláusula 32 del P.C.E., como así las garantías, hasta tanto se efectúe la recepción definitiva de las instalaciones, dejando constancia de que  de continuar las causas que posponen el inicio del plazo de garantía más de 180 días, se procederá a la evaluación entre las partes de los costos inherentes a la mantención de la vigencia de los seguros y garantías mencionados.

Que según nota de fs. 344/5, la empresa ADSUR S.A. solicita una reunión a los efectos de evaluar entre las partes la consecución de los contratos de seguro, hasta la fecha en que comience a regir la garantía contractual. Que, asimismo, solicita se tenga en cuenta que se realizó el mantenimiento de uno de los ascensores instalados en el inmueble en cuestión, en razón de la necesidad de uso de este con fines a la instalación del sistema de aire acondicionado en el edificio.

Que con fecha 23 de junio del corriente año se celebra entre el Sr. Heriberto Ferrara, apoderado de la empresa contratista, y el Sr. Jefe de Departamento de Obras de este organismo, Arq. Roberto Larreguy, una reunión en torno al particular. En dicho encuentro, el apoderado de la empresa ADSUR S.A. hace entrega de las pólizas vigentes, informando asimismo que el valor mensual del abono del mantenimiento de un ascensor asciende a la suma de Pesos Ciento Ochenta y Uno con 50/100 ($181,50-), el cual concuerda con el monto presupuestado para un ascensor en  la licitación que a esta sociedad le fue adjudicada.

Que del memo obras Nº 225/05, obrante a fs. 348/9, surge  el costo de los seguros contra incendio, seguro de caución garantía por cumplimiento de contrato y seguro de caución garantía de fondo de reparo.

Que a fs. 364 se encuentra glosado el memo 361/05 rubricado por el Sr. Jefe del Departamento de Obras, Arq. Roberto Larreguy, en el cual el mencionado funcionario informa que la mantención de uno de los ascensores instalados en el inmueble de la calle Tacuarí 138 fue realizado a requerimiento de la Dirección de Infraestructura y Obras, continuando dicho servicio vigente al momento de la rúbrica de ese memo, dejando constancia de que dicha prestación no resulta obligación de la contratista. Así también, manifestó que debería aceptarse el costo de mantenimiento básico para un ascensor con uso restringido.

Que, asimismo, manifiesta que es procedente el reintegro que solicita el prestador en cuanto al costo de las cargas de mantención de la vigencia de los seguros y garantías contractualmente impuestos.

Que con el objeto de materializar esos reintegros, manifiesta, debería tomarse como fecha de inicio a los fines de su cálculo, el mes de noviembre de 2004, finalizando dicho período de pago con el inicio del plazo de garantía contractual.

Que en ese estado se da intervención al titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Dr. Oscar Ameal, quien se expide mediante la rúbrica del dictamen Nº 782/05.-

Que en el mismo manifiesta que, basándose en los informes aportados por el Departamento de Obras, cuyas constancias fueron reproducidas en párrafos anteriores, no existe obstáculo jurídico alguno para proceder al pago en base a los informes que surgen de los memos rubricados por dicha dependencia.

Que en esa instancia se da intervención a la Comisión de Administración y Financiera, quien se expide bajo el dictamen Nº 133/05.

Que en el mismo manifiesta que, a la luz de los datos aportados por el Sr. Jefe de Departamento de Obras, y con respaldo en lo expuesto por el Sr. Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, el requerimiento de pago de servicio de mantenimiento de ascensores prestados como  así de los costos inherentes a la mantención con vigencia de los diferentes contratos contractualmente impuestos, parece a todas luces legítimo.

Que, así las cosas, la Comisión de Administración y Financiera propone a este Plenario de Consejeros se proceda al abono de lo legítimamente adeudado a la empresa ADSUR S.A. por los conceptos en cuestión, liquidación la cual deberá realizarse teniendo en cuenta las consideraciones aportadas por el Sr. Jefe de Departamentos de Obras en los memos Nº 225/05 y Nº 361/05.

Que en esa instancia, y por solicitud de la Comisión de Administración y Financiera, se dio intervención a la Dirección de Programación y Administración Contable a fin de solicitarle proceda a realizar el cálculo del reintegro de los montos abonados por seguros contractuales y costo de mantenimiento de un ascensor, ello basado puntualmente en los conceptos y parámetros expuestos por el Sr. Jefe del Departamento de Obras.

Que dicho requerimiento fue cumplimentado mediante el memo D.P.A.C. Nº 608/05. El mismo fue confeccionado según los conceptos y montos que surgen de los memos obra Nº 225/05 y  361/05. De los mencionados memos surgen los costos tanto del servicio de mantenimiento del ascensor como de las pólizas de seguro contra incendio, seguro de caución garantía de cumplimiento de contrato y seguro de caución garantía de reparo.-

Que tal como surge del memo D.P.A.C. Nº 608/05, y tal como fuere dispuesto por la Comisión de Administración y Financiera, se tomo como período a liquidar el comprendido entre el mes de noviembre de 2004 al de agosto de 2005.

Que informa el Departamento de Obras, mediante memos nros. 225/05 y 361/05, que el costo mensual del seguro de caución garantía de reparo asciende a la suma de Pesos Cuarenta y Dos ($42.-), el costo mensual del seguro de caución de garantía de cumplimiento de contrato a Pesos Cincuenta y Ocho con 40/100 ($58,40.-), el seguro contra incendios a la suma mensual de Pesos Cuarenta y Tres con 30/100 ($43,30.-), y que el costo del mantenimiento del  ascensor es de Pesos Ciento Ochenta y Uno con 50/100 ($181,50.-) mensuales.

Que, de la liquidación practicada por la Dirección de Programación y Administración Contable, tomando como período el comprendido entre los meses de noviembre de 2004 a agosto de 2005, resultan las siguientes sumas: mantenimiento de ascensor Pesos Mil Ochocientos Quince ($1815.-), seguro contra incendio Pesos Cuatrocientos Treinta y Tres ($433.-), seguro de caución garantía de cumplimiento de contrato Pesos Quinientos Ochenta y Cuatro ($584.-) y seguro de caución garantía de reparo Pesos Cuatrocientos Veinte ($420.-), ascendiendo a un total conjunto de Pesos Tres Mil Doscientos Cincuenta y Dos ($3.252.-).-

Que, tal como corresponde con cada uno de los pagos que este Consejo de la Magistratura realiza, se debe poseer constancia  suficiente ya sea de la prestación del servicio (respecto del mantenimiento del ascensor) como del pago realizado (respecto de las pólizas de seguros), razón por lo cual es menester requerir a la empresa prestataria ADSUR S.A. que previo a la materialización del cobro,  entregue a este organismo copia de los pagos de las pólizas mencionadas en cuanto al período en cuestión; como así en cuanto al pago del mantenimiento del ascensor, deberá gestionarse una certificación de servicio que deberá ser rubricada por el titular del Departamento de Obras.

Que asimismo, y en concordancia con lo expuesto por la Comisión de Administración y Financiera,  corresponde encomendar al Departamento de Obras que inmediatamente se encuentre la obra de la calle Tacuarí 138 en condiciones de ser recepcionada de modo definitivo a fin de que comience a correr el período de garantía, notifique fehacientemente a la empresa prestataria ADSUR S.A.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias,

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1°:  Autorizar el pago a la empresa ADSUR S.A. de la suma de Pesos Un Mil Cuatrocientos Treinta y Siete ($1.437.-) en concepto de seguro contra incendio, seguro de  caución de garantía de cumplimiento de contrato y seguro de caución de reparo, por el período comprendido entre los meses de noviembre/04 y agosto/05, previa acreditación por parte de la empresa ADSUR S.A. de los pagos realizados por las pólizas referidas en orden al período mencionado.

Art. 2º:  Autorizar el pago a la empresa ADSUR S.A. de la suma de Pesos Mil Ochocientos Quince ($1.815.-) en concepto de mantenimiento de un ascensor sito en el inmueble de la calle Tacuarí 138, por el período comprendido entre los meses de noviembre/04 y agosto/05, previa certificación de dicha prestación de servicios por parte del Departamento de Obras.

Art. 3º: Instruir a la Dirección de Infraestructura y Obras para que, una vez en condiciones de ser recibida en forma definitiva la obra de la calle Tacuarí 138, notifique fehacientemente a la empresa ADSUR S.A. de dicha situación a fin de dar inicio al período de garantía contractual.

Art. 4°: Regístrese, comuníquese al interesado, a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Infraestructura y Obras, publíquese en la página web de este organismo y, oportunamente, archívese.

RESOLUCIÓN Nº 808 / 2005

#### Carla Cavaliere 		 	María Magdalena Iráizoz		L. Carlos Rosenfeld

(en uso de licencia)

### Bettina Paula Castorino 			Juan Sebastián De Stefano

Germán C. Garavano			  Diego May Zubiría