Buenos Aires, 9 de diciembre de 2004

## RES. N° 914/2004

VISTO:

El expediente CM Nº DCC-12/04-0 caratulado: “DCC s/ Lic. Publ. Nº 3/04 - Refacciones y ampliaciones en Arias 4491”, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Res. CM Nº 580/04 se aprobó lo actuado en la Licitación Pública Nº 3/2004 y se adjudicó la contratación de la obra pública consistente en la refacción y ampliación de la planta baja, entrepiso y primer piso del edificio de la calle Arias 4491 de esta Ciudad, a la firma Kir S.R.L., por la suma total de Pesos Ochenta y Tres Mil Setecientos Siete ($ 83.707,00) IVA incluido.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, elaboró el modelo de contrato que la presidencia de este Consejo suscribió con la firma adjudicataria el día 24 de septiembre de 2004.

Que con fecha 21 de octubre del corriente año, la Comisión de descentralización resolvió por unanimidad la reformulación de los planos originales de la licitación.

Que la reformulación consiste en ampliar la sala de audiencia en lugar de la instalación del juzgado previsto inicialmente, la readecuación de los despachos y de dependencias de las fiscalías.

Que la Dirección de Infraestructura y Obras solicitó a empresa contratista el presupuesto de los trabajos enunciados, y el mismo asciende a la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Diecisiete con 78/100 ($11.817,78.-)

Que toda vez que los que los trabajos adicionales que conforman la reformulación imprescindible del proyecto original se encuentran dentro de los límites que expresamente autoriza el art. 9º de la ley 13.064, corresponde aprobar la ampliación de la encomienda aprobada por Res. CM Nº 580/04.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 31 y sus modificatorias,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Artículo 1°: Autorizar la ampliación de la encomienda aprobada por Res. CM Nº 580/04 respecto de la Licitación Pública Nº 3/2004, por la suma de Pesos Once Mil Ochocientos Diecisiete con 78/100 ($11.817,78.-) de acuerdo con la oferta económica obrante a fojas 1891/1893 del Expediente CM Nº DCC 12/04-0.

Artículo 2°: Regístrese, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese a la Dirección de Infraestructura y Obras, a la Dirección de Compras y Contrataciones, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, cúmplase y, oportunamente, archívese.

## RESOLUCIÓN N° 914/2004

#### Carla Cavaliere 			María Magdalena Iráizoz	L. Carlos Rosenfeld

Carlos Francisco Balbín 	  	Bettina Paula Castorino 	     	Juan Sebastián De Stefano

(momentáneamente ausente)	(en uso de licencia)

Germán C. Garavano		María Celia Marsili 		Diego May Zubiría

(en uso de licencia)						(momentáneamente ausente)