Buenos Aires, 1 de julio de 2010

RES. Nº 480 /2010

VISTO:

El Expediente CM N° 232/06-0 s/ Contratación del servicio de enlaces secundarios para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CAyF Nº 19/2006 se autorizó el llamado a Licitación Privada Nº 19/2006 para la contratación del servicio de enlaces secundarios para las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Seiscientos Cincuenta Mil ($650.000).

Que mediante Resolución CM Nº 93/2007 se aprobó lo actuado en la contratación, resultando adjudicataria CPS Comunicaciones SA, en la suma de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos ($331.200), por el término de veinticuatro (24) meses.

Que por Res. CM Nº 829/2007 se aprobó la ampliación de la contratación, en Pesos Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Nueve con Noventa y Nueve Centavos ($ 27.599,99).

Que por Resolución CAFITIT Nº 15/2009, se prorrogó por el término de doce (12) meses el contrato con CPS Comunicaciones SA para proveer el servicio comprendido en las órdenes de compra nros. 0001-00000431 y 55, por la suma total de Pesos Ciento Ochenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Nueve con Ochenta y Ocho Centavos ($182.159,88), en concordancia con lo dispuesto en el punto 11 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que a fs. 679, obra el parte de recepción definitiva las tareas de puesta en funcionamiento del servicio, de fecha 20 de julio de 2007, y a fs. 909 consta el parte y la conformidad respectiva, de fecha 14 de abril de 2008, en relación a la ampliación mencionada precedentemente.

Que por Res. CAFITIT Nº 15/2010, se aprobó un nuevo llamado a contratación para la prestación del servicio de enlaces secundarios y se instruyó a la Dirección de Compras y Contrataciones a impulsar la prórroga de la Licitación Privada Nº 19/2006, conforme la normativa que rige para el presente procedimiento.

Que en tal sentido, a fs. 1033 el área técnica encuadró la prórroga en el Decreto- Ley 23.354/56, la proyectó por el término de setenta y tres días (73) y a fs. 1031/1032 la Dirección de Programación y Administración Contable adjuntó la registración presupuestaria preventiva nro. 456/05-2010, acreditándose la existencia de recursos suficientes.

Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos dictaminando que no existen obstáculos jurídicos para acceder a la prórroga propuesta.

Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones destaca que la presente licitación fue impulsada en el marco del Decreto- Ley 23.354/56, toda vez que atento la constancia de fs. 679 el plazo original de la contratación venció el 20 de julio de 2009, y conforme lo dispuesto por Res. CAFITIT Nº 15/2009, la prórroga de la contratación opera el día 20 de julio de 2010.

Que por otra parte, con fecha 27 de abril del año en curso, la Comisión por Res. Nº 15/2010 autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 8/2010 para la contratación del servicio de enlaces secundarios a través de la tecnología MPLS, entre las distintas dependencias del Poder Judicial, fijándose como fecha de apertura el día 14 de junio de 2010.

Que el apartado b), inciso 84 del Decreto Nº 5720/72, reglamentario del art. 61 del Decreto-Ley 23354/56, dispone que “ La dependencia contratante, con aprobación de la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia, tendrá derecho a: …. b) Prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo (abastecimiento de víveres forrajes, combustibles, etc.), por un plazo que no excederá a la décima parte del término establecido para el contrato, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el apartado a) o sin ellas.”

Que por lo expuesto y a fin de asegurar la continuidad del servicio hasta la adjudicación de la Licitación Pública Nº 8/2010, la Comisión propone prorrogar la contratación en lo términos previstos en la normativa mencionada precedentemente, es decir, por el plazo de setenta y tres (73) días.

Que el precio mensual de la contratación es de Pesos Trece Mil Ochocientos ($13.800) (fs. 581) y el monto correspondiente a la ampliación es de Pesos Un Mil Trescientos Setenta y Nueve con Noventa y Nueve Centavos ($1.379,99), según consta en la orden de compra de fs. 897 y su rectificatoria de fs. 917, por lo tanto, la presente prórroga asciende a la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho ($36.938).

Que por lo expuesto, la Comisión propone al Plenario prorrogar por el término de setenta y tres (73) días el contrato con Comunicaciones SA, para proveer el servicio de enlaces secundarios de las dependencias del Poder Judicial, comprendidas en las órdenes de compras nros. 0001-00000431 y 55, en la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho ($36.938).

Que en tal estado llega el expediente al Plenario.

Que al respecto, se observa la necesidad de continuar con la prestación del servicio hasta la finalización del procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nº 8/2010 y, conforme los antecedentes expuestos, no existen razones de hecho ni de derecho que impidan aprobar la prórroga en los términos propuestos por la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y  la ley Nº 31

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1º: Prorrogar por el término de setenta y tres (73) días el contrato con CPS Comunicaciones SA, para proveer el servicio de enlaces secundarios de las dependencias del Poder Judicial comprendidas en las órdenes de compras nros. 0001-00000431 y 55, por la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Novecientos Treinta y Ocho ($36.938.-).

Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de internet del Poder Judicial, www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a CPS Comunicaciones SA, comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera, a la Secretaría de Coordinación, a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Informática  y Tecnología, oportunamente, archívese.

RESOLUCION Nº 480 /2010

Patricia López Vergara                                 María Teresa del Rosario Moya

Secretaria                                         		 Presidenta